Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/2022

Starosty Raciborskiego z dnia 3 stycznia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr SI.7011.4.2022

Powiat Raciborski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa”.

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje na temat zamówienia niezbędne do sporządzenia i złożenia oferty.

1. Zamawiający.

Powiat Raciborski

adres: Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon: 32 459 73 00

www.bip.powiatraciborski.pl

NIP: 6391982788

REGON: 276255111

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

a) Roman Peikert – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, numer telefonu 32/45 97 363

b) Janusz Pientka – Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju, numer telefonu 32/45 97 365

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postępowania prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla części przedsięwzięcia, tj. dla  zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z ulicą Ogrodową w Krzyżanowicach do skrzyżowania z ulicą Szkolną w Owsiszczach” obejmującej odcinek drogi powiatowej nr 3511S, klasy „L”, kategorii ruchu KR3, o długości ok. 2 630mb od skrzyżowania z ulicą Ogrodową w miejscowości Krzyżanowice do skrzyżowania z ulicą Szkolną w miejscowości Owsiszcze (centrum miejscowości) wraz z terenem skrzyżowania z drogą powiatową nr 3507 S Tworków – Hat'.

Zakres rzeczowy do ujęcia w dokumentacji projektowej obejmuje:

- poszerzenie jezdni do 5,50 m na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3507S;

- wykonanie przebudowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wraz ujednoliceniem jezdni do 5,50 m i poszerzeniami na łukach, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3507S do rejonu skrzyżowania z ul Wojska Polskiego w m. Owsiszcze (technologia robót powinna obejmować między innymi frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowego pakietu warstw z mas mineralno-asfaltowych o grubości min. 12cm obejmujących min. warstwę wiążącą i ścieralną);

- wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej na warstwie podbudowy w obramowaniu z krawężników betonowych na odcinku po stronie prawej od skrzyżowania z ul. Ogrodową w m. Krzyżanowice do boiska sportowego w m. Owsiszcze odsuniętej za   pobocze wraz z wykonaniem nasypów drogowych w miejscach tego wymagających;

- przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 3511S i 3507S przy zastosowaniu wysp przejezdnych, przewidzeniu przejazdu rowerowego wraz z przejściem dla pieszych przez DP 3507S w ciągu planowanej ścieżki rowerowej i doświetleniem rejonu skrzyżowania lampami typu LED (min. 4 punkty oświetleniowe) zasilanymi energią elektryczną z istniejącej sieci oświetleniowej w osadzie Wydale;

- wykonanie terenu utwardzonego o nawierzchni z kostki betonowej na warstwie podbudowy po stronie prawej wzdłuż boiska sportowego w m. Owsiszcze wraz z wykonaniem zjazdu na boisko;

- przebudowę chodnika po stronie prawej w m. Owsiszcze od skrzyżowania z ul. Sportową do skrzyżowania z ul. Szkolną (koniec opracowania);

- wykonanie chodnika po stronie lewej w m. Owsiszcze na odcinku od pierwszego zjazdu do posesji przy Krzyżanowickiej 1 do zjazdu do posesji przy ul. Wojska Polskiego 1 od strony drogi powiatowej (początek łuku);

- przebudowę urządzeń odwadniających wraz z uzupełnieniem i wymianą elementów odwodnienia oraz odmulenie pozostałych rowów;

- przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdów do posesji i pól wraz z przepustami na całej długości odcinka;

- zaplanowanie wykonania peronów dla przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Główną do miejscowości Nowa Wioska (strona prawa) i w rejonie boiska sportowego w m. Owsiszcze (strona lewa) wraz z przejściami dla pieszych, ich doświetleniem lampami typu LED i umiejscowieniem na jezdni linii przystankowych;

- przeniesienie kolidujących elementów infrastruktury technicznej;

- utwardzenie destruktem asfaltowym poboczy o szerokościach zgodnych z obowiązującymi przepisami;

- wykończenie przyległych w pasie drogowym terenów zielonych;

- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu: oznakowania pionowego i poziomego, barier energochłonnych, itp.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie niezbędnej inwentaryzacji w terenie,

- wykonanie projektu budowlano – wykonawczego w  branżach: drogowej wraz z odwodnieniem i elektrycznej,

- wykonanie przedmiaru robót z podziałem na poszczególne branże,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na poszczególne branże,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z podziałem na poszczególne branże,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i złożenie kompletnego wniosku o zatwierdzenie tego projektu,

- wykonanie projektu docelowej zmiany organizacji ruchu, jego uzgodnienie oraz złożenie kompletnego wniosku o jego zatwierdzenie,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód wymaganych przepisami (w tym decyzja w sprawie: oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego), koniecznych do uzyskania zezwolenia na realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót) od organu administracji architektoniczno-budowlanej.

  - Zamawiający jest w posiadaniu map zasadniczych do celów projektowych z 2021 roku w wersji papierowej i elektronicznej które w wersji elektronicznej przekaże Wykonawcy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy.

3.4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa  Załącznik nr 2 – wzór umowy.

4. Terminy wykonania zamówienia.

4.1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają: do 180 dni od daty podpisania umowy.

4.2. W terminie do 75 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca przekaże 1 egzemplarz kompletnych planów zagospodarowania terenu wraz z legendą w branży drogowej Zamawiającemu (do siedziby Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Pl. Okrzei 4), który w terminie do 10 dni od daty ich otrzymania zaopiniuje tą część dokumentacji.

4.3. W terminie do 90 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca złoży wniosek do gminy w celu wszczęcia procedury dotyczącej decyzji w sprawie: oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz zgłoszenie wodnoprawne do PGW Wód Polskich.

5. Warunki udziału w postępowaniu

Nie stawia się warunków w postępowaniu.

6. Opis sposobu przygotowania oferty.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1) Na ofertę składają się wypełniony formularz OFERTY – zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

5) Oferta musi być podpisana przez wykonawcę – osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem (skan).

6)* Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę.

7) Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana i datowana przez wykonawcę.

8) Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9)* Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

10)* Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres:

Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz oraz opisane:
„OFERTA do zapytania ofertowego nr ............................................... pn.
„...........................................................................................................................................................”. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM ...........................r. godz. ..................”.

11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

12) Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone według takich samych zasad jak złożenie oferty – w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (kopercie) z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

13) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

14) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o podwykonawstwie jeżeli jest planowane.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 14.03.2022r. do godz. 11.00 w postaci elektronicznej wysyłając je do siedziby Zamawiającego na adres e-mail  inwestycje@powiatraciborski.pl.

2) Oferty, które zostaną złożone po terminie, zamawiający zwróci wykonawcom.

3) Oferty zostaną otwarte w dniu 14.03.2022r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 – pokój nr 312  w budynku B.

8. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny ofert.

  - Wykonawca określa cenę za realizację przedmiotu zamówienia poprzez jej podanie w formularzu OFERTY, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

  - Podana przez Wykonawcę cena będzie stanowiła łączne, całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. Cena ta musi zatem obejmować wszystkie koszty, wydatki, opłaty i inne składniki związane z realizacją zamówienia, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem, a także podatek VAT, zastosowane upusty, rabaty i inne.

  - Podana przez Wykonawcę cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) – cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

  - W złotych polskich będą prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

  - Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

  - Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca który złoży ofertę z najniższą ceną.

9. Wynik postępowania i umowa.

1) Informację o wyniku postępowania zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty.

2) Pisemna umowa w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. Do umowy wprowadzone zostaną w szczególności postanowienia punktu 3 zapytania ofertowego stanowiące opis przedmiotu zamówienia.

4) Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wykonawcą, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia takiego miejsca i terminu.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia na każdym etapie postępowania poprzedzającym zawarcie umowy.

10. Załączniki.

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

Załącznik nr 1 – formularz oferty,

Załącznik nr 2 – wzór umowy,

Załącznik nr 3 – mapa poglądowa z zaznaczonym zakresem opracowania,

Załącznik nr 4 – szkic proponowanych rozwiązań przebudowy skrzyżowania DP3511S i DP3507S

Racibórz, dnia 04.03.2022r.

..............................................							                                               Zatwierdził

Sporządził: Janusz Pientka, tel. wew.: 365