Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego nr SI.7013.6.2022 – wzór umowy

Umowa nr

zawarta dnia  ……………….r.  w Raciborzu pomiędzy:

Powiatem Raciborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, NIP: 639-19-82-788, REGON: 276255111, z siedzibą w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4, w imieniu którego działają:

- …....…..

- ………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a,

...................................................... z siedzibą w .............................., ul. .........................,

KSR/CEiDG ………………., NIP ........................., REGON ............................,

reprezentowanym przez ................................................................................,

zwanymi dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pod nazwą: „Wzmocnienie konstrukcji części budynku sali gimnastycznej w ZSO nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 11” dla części 1 zamówienia pn.: „Wzmocnienie konstrukcji części budynku sali gimnastycznej w ZSO nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 11 – wykonanie prac rozbiórkowych i palowania budynku”.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wzmocnieniem podłoża i konstrukcji budynku salki gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu polegających na wykonaniu mikropali zakotwionych w ławach fundamentowych budynku.

3.	Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje głównie:

-	roboty rozbiórkowe zewnętrznej ścianki dociskowej z cegły klinkierowej wraz z warstwą izolacji cieplnej z wełny mineralnej,

-	wykonanie wykopów na zewnątrz obiektu celem odsłonięcia ścian i ław fundamentowych,

-	wykucie bruzd pionowych w ścianach fundamentowych pod wykonanie mikropalowania,

-	wykonanie przewiertów przez ławy fundamentowe pod wykonanie mikropalowania,

-	wykonanie mikropali metodą iniekcji wielokrotnej (9 szt.) o długości 8,5 m zagłębionych 
w warstwie twardoplastycznych glin i zakotwienia ich w ławie fundamentowej,

-	odtworzenie murów fundamentowych w miejscach rozkuć.

4.	Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu niniejszej umowy, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Kosztorys ofertowy Wykonawcy na realizację zakresu, o którym mowa w ust. 2 i 3, stanowi załącznik nr 2 do  niniejszej umowy.

§ 2

Obowiązki stron

            - Strony umowy zobowiązane są do:

1)	wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych okolicznościach, które mają wpływ na wypełnianie wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

- współdziałania w realizacji przedmiotu umowy.

- Obowiązki Zamawiającego:

  - zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego,

  - przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

  - dostarczenie Wykonawcy dziennika budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

  - dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę,

  - dokonanie odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

3.  Obowiązki Wykonawcy:

  - prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją i kosztorysem ofertowym, oraz z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

  - przyjęcie placu budowy i jego zwrotne przekazanie po zakończeniu przedmiotu umowy,

  - przedłożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia kierownika budowy, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii uprawnień budowlanych oraz przynależności do właściwej izby kierownika budowy w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy,

  - zorganizowanie na własny koszt placu budowy, w tym:

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności bhp,

- uzgodnienie, wyznaczenie i wykonanie dróg komunikacyjnych niezbędnych do prowadzenia robót,  ich oznakowanie, zabezpieczenie i właściwe utrzymanie,

- zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obszarze przekazanego placu budowy przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac,

  - rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty przyjęcia placu budowy,

  - ponoszenie odpowiedzialności za plac budowy od chwili jego przejęcia do dnia odbioru końcowego - za szkody na budowie odpowiada Wykonawca,

  - posiadanie polisy ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ważną od daty podpisania umowy do czasu odbioru robót,

  - zastosowanie materiałów określonych w dokumentacji spełniających wszystkie wymogi niniejszej umowy określone przepisami prawa,

  - dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów w tym niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego,

  - przekazanie Zamawiającemu atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i wyrobów,

  - jako wytwarzający odpady - zapewnienie przestrzegania przepisów prawa wynikających z następujących przepisów:

- ustawy Prawo ochrony środowiska,

- ustawy o odpadach,

- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- oraz obowiązujących w miejscu wykonywania umowy przepisów miejscowych,

  - zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsca ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

  - przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w szczególności bhp, ppoż. i ochrony środowiska,

  - zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie, wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia,

  - zapewnienie sprzętu odpowiedniego do rodzaju wykonywanych czynności, posiadającego aktualne badania techniczne i spełniającego pozostałe warunki dopuszczające do użytkowania przewidziane obowiązującymi przepisami prawa,

  - pokrycia kosztów poboru wody i energii elektrycznej dla własnych potrzeb w okresie realizacji robót,

  - koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców,

  - prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu na każde wezwanie oraz osobom przez niego umocowanym celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,

  - zgłaszanie robót do odbioru, w terminach i na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy,

  - utrzymanie porządku i czystości na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz  zapewnienie dozoru mienia na placu budowy na własny koszt,

  - likwidacja zaplecza budowy, uporządkowanie placu budowy oraz nieruchomości sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac elementów budynku i terenu,

  - rozliczanie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami niniejszej umowy,

  - przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej, o której mowa w § 4 i przekazanie jej Zamawiającemu.

4.	Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 7 podlegają w szczególności:

1)	roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, związane bezpośrednio z wykonywaniem robót,

2)	pracownicy i osoby trzecie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

- Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 7 powinno obejmować szkody powstałe w związku z robotami wyrządzone osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz wyrządzone w mieniu Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej, w szczególności na żądanie Zamawiającego.

§ 3

##### Terminy wykonania

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 11.07.2022r.

§ 4

## Odbiory

  - Strony ustalają dla przedmiotu niniejszej umowy następujące rodzaje odbiorów:

1)	robót zanikowych i ulegających zakryciu,

2)	końcowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zanikowych. W razie nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Inspektor nadzoru odbiera roboty, o których mowa powyżej w terminie do 4 dni od daty ich zgłoszenia.

3.	Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 7 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w  przeciwnym wypadku, koszty badań obciążają Zamawiającego.

- W razie gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe lub w sposób sprzeczny z umową Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy lub usunięcia wykrytych wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

- Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie, usunięcie wad lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, złożonego w siedzibie Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie przedmiotu umowy.

- Do czasu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1)  dziennik budowy,

2)	dokumentację powykonawczą budowlaną opisaną, podpisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu,

3)	protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań i prób,

4)	oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami i normami,

5)	świadectwa na zastosowane i zabudowane materiały i wyroby (deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty itp.), opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy,

6)	kosztorys powykonawczy do faktury końcowej w jednym egzemplarzu.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół odbioru końcowego ”.

- Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 5 dnia licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- Do czasu zakończenia czynności odbioru końcowego, Wykonawca uporządkuje plac budowy jak również tereny sąsiadujące użytkowane przez Wykonawcę oraz dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac elementów budynku.

- Ze strony Zamawiającego do podpisania „Protokołu odbioru końcowego” są upoważnieni, pracownicy Referatu Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Raciborzu w składzie 2 osobowym wspólnie z pracownikiem Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.

- Z dniem dokonania odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub występowania wad, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych przedmiotu umowy zostaną stwierdzone:

1)  wady nadające się do usunięcia to:

- Zamawiający nakazuje usunięcie wad, wyznaczając termin ich usunięcia,

- Wykonawca zgłosi pisemnie fakt usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- odbiór przedmiotu umowy po usunięciu wad nastąpi protokolarnie najpóźniej w terminie 4 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

2) Wady nie nadające się do usunięcia to:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy lub od umowy odstąpić, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy.

22. Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie.

§ 5

Wynagrodzenie

            - Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty maksymalnej przedstawionej w ofercie, a rozliczanej na podstawie wycenionych przedmiarów robót wg faktycznie wykonanej ilości jednostek obmiarowych łącznie brutto: ………………………. zł.

(słownie : ……………………………………………………………………. złotych 00/100),

w tym:

netto wynosi: …………………………….. zł.

(słownie : …………………………………………………………………… złotych 00/100),

podatek  VAT w wysokości  23 % tj.: …………………………. zł.

(słownie : …………………………………………………………………… złotych 00/100).

            - Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest tzw. „wynagrodzeniem kosztorysowym” i odpowiada zakresowi robót oraz przewidywanych ich kosztów przedstawionych w kosztorysie ofertowym oraz dokumentacji. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, organizacji placu budowy wraz z późniejszą jego likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorem wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty koniecznych napraw oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

            - Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało po odbiorze końcowym. Wartość wykonanych robót będzie obliczana w ten sposób, że ceny przyjmowane będą z kosztorysu ofertowego a ilości wykonanych robót, z książki obmiarów robót – prowadzonej przez Wykonawcę, pod warunkiem jej akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorysy powykonawcze w 1 egzemplarzu po zakończeniu całości przedmiotu umowy.

            - Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, ryzyko powstania znacznej szkody również w przedmiocie umowy lub konieczność zapobieżenia awarii, jednakże z obowiązkiem natychmiastowego, nie dłuższego niż w ciągu 24 godzin, zawiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o tych okolicznościach telefonicznie, faxem, drogą elektroniczną, potwierdzone następnie pisemne przez Wykonawcę  w terminie do 3 dni roboczych po zaistnieniu wskazanych powyżej okoliczności, pod rygorem bezskuteczności.

            - Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, nie ma prawa dokonać przelewu, na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§ 6

Warunki płatności

- Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy będzie się odbywało w oparciu o fakturę końcową wystawioną po dokonaniu pozytywnego odbioru końcowego na podstawie podpisanego „Protokołu odbioru końcowego”. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane na fakturze Wykonawcy z zastrzeżeniem §10 ust.7.

2. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy w ostatnim dniu terminu płatności.

3. Wystawca faktury oświadcza, że rachunek bankowy na który zostanie dokonana płatność posiada konto pomocnicze VAT w celu dokonania zapłaty poprzez mechanizm podzielonej płatności oraz konto bankowe zostało zgłoszone na Białą Listę podatników. Jednocześnie wystawca faktury oświadcza, że sporządzając JPK_V7M lub JPK_V7K przy pozycji dokumentującej niniejszą sprzedaż właściwie umieści oznaczenie grupy towaru, rodzaju transakcji lub dowodu sprzedaży.

4.  Dane do wystawienia faktury VAT:

Nabywca:	Powiat Raciborski

Plac Stefana Okrzei 4

47-400 Racibórz

NIP: 6391982788

Odbiorca:	Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Plac Stefana Okrzei 4

47-400 Racibórz..

§ 7

Gwarancja i rękojmia

  - Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikającą z Kodeksu cywilnego.

  - Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 4 ust.15 niniejszej umowy.

3.	Strony ustalają, na podstawie art. 558 § 1 K.C. rozszerzenie okresu rękojmi na okres umowy na jaki udzielono gwarancji tj. do  36  miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 4 ust.15 niniejszej umowy.

4.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad:

1)	stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole spisanym na tę okoliczność lub

2)	w terminie do 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

5.	Strony ustalają następujące terminy przeglądów gwarancyjnych:

1)	w okresie trwania gwarancji – na każde pisemne wezwanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy z 5-dniowym wyprzedzeniem,

2)	przed upływem ostatecznego terminu gwarancji.

6.	Z przeglądów gwarancyjnych opisanych w ust. 5 spisane zostaną protokoły.

7.	Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

8.	Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

10.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okoliczność dokonania przeglądu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy,

2)	za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,8 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 40% wynagrodzenia umownego brutto, którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

3)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, o których mowa w § 4 niniejszej umowy, w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłokę, liczonego od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

4)	za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,  o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

  - Strony uzgadniają, iż w wypadku wystąpienia kar, o których mowa w § 8 ust. 1 – wyliczoną równowartość tych kar Zamawiający może potrącić bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności:

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystąpił do ich realizacji w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego złożonego na piśmie pod rygorem bezskuteczności,

  - gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

  - gdy stan zaawansowania robót na budowie nie będzie gwarantować ich terminowego zakończenia,

  - w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe lub w sposób sprzeczny z umową.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o  okolicznościach, o których mowa w ust.1.

- W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 9 ust. 1 - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.

4.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

5.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia, przedmioty, zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

  - z czynności, o której mowa w pkt 5 sporządzony zostanie protokół.

6.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

1)	Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania  przez Wykonawcę do zapłaty, jednakże dopiero po upływie jednego miesiąca od terminu zapłaty ustalonego w niniejszej umowie,

2)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

7.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna                           w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W umowie z podwykonawcą Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie oraz terminy wykonania robót realizowanych          w podwykonawstwie nie przekraczały terminu wykonania z niniejszej umowy.

- Rozliczenie z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będzie w następujący sposób:

1)	W przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom:

a) Wykonawca składając fakturę końcową, która zawiera wynagrodzenie za zakres wykonywany również przez podwykonawcę, przekaże Zamawiającemu zestawienie finansowe w którym dokona stosownego podziału kwoty wynagrodzenia wynikającej z faktury końcowej pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców. Zestawienie finansowe będzie  podpisane przez Wykonawcę i podwykonawców.

  - Wykonawca do faktury końcowej złoży kserokopie potwierdzone przez Bank, przelewów dokonanych na rachunki podwykonawców albo złoży oświadczenie podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy - zostały przez Wykonawcę uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawcę w/w dokumentów spowoduje zatrzymanie z wynagrodzenia umownego kwot należnych podwykonawcom, o którym mowa w lit. a), do momentu spełnienia tego warunku.

2)	Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt. 1 i 2, zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z tytułu nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawcy obciążają Wykonawcę.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z dokumentacją projektową i obowiązującym przepisami prawa.

§ 11

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu w ramach przedmiotu umowy, jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl .

W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatraciborski.pl .

Prosimy o zapoznanie się z  informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznych: https://bip.powiatraciborski.pl

§ 12

Postanowienia końcowe

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

1)	Zamawiający - inspektora nadzoru inwestorskiego:  ………………………….,

2)	Wykonawca - kierownika budowy: ............................................................

- Zakres działania przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy określają obowiązujące przepisy oraz upoważnienia wynikające z niniejszej umowy.

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązać, w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy, Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

6.  Niniejszą umowę wraz załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla Zamawiającego i 1 (jednym) dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: