SI.7013.25.2023 – wzór umowy

Umowa nr SI.7013.25.2023

zawarta dnia  ……………….r.  w Raciborzu pomiędzy:

Powiatem Raciborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, NIP: 639-19-82-788, REGON: 276255111, z siedzibą w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4, w imieniu którego działają:

- …....…..

- ………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a,

...................................................... z siedzibą w .............................., ul. .........................,

KSR/CEiDG ………………., NIP ........................., REGON ............................,

reprezentowanym przez ................................................................................,

zwanymi dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pod nazwą:  „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S w Bieńkowicach na trzech odcinkach: od drogi krajowej nr 45 do tzw. ronda na skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Rzemieślniczą i Młyńską, od w/w ronda do ul. Zachodniej oraz od ul. Zachodniej do dz. nr 104/2” w zakresie wykonania modernizacji odcinka DP 3531S od ul. Zachodniej do dz. nr 104/2 w Bieńkowicach.

2. Zadanie polega na wymianie warstw bitumicznych drogi powiatowej nr 3531S ul. Bojanowskiej w m. Bieńkowice na odcinku od ul. Zachodniej do dz. nr 104/2. Długość odcinka, na którym planowane jest wykonanie prac remontowych (modernizacyjnych) wynosi 296,00mb.

3. 	Planowany zakres prac obejmuje głównie:

- wymianę warstw konstrukcji nawierzchni jezdni,

- niezbędną regulację urządzeń znajdujących się w jezdni tj., wlotów wpustów ulicznych i pokryw zaworów wodociągowych.

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają uproszczona dokumentacja projektowa i przedmiar robót,  stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5.	Kosztorys ofertowy Wykonawcy na realizację zakresu, o którym mowa w ust. 2 i 3, stanowi załącznik nr 2 do  niniejszej umowy.

§ 2

Obowiązki stron

            - Strony umowy zobowiązane są do:

1)	wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych okolicznościach, które mają wpływ na wypełnianie wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

- współdziałania w realizacji przedmiotu umowy.

- Obowiązki Zamawiającego:

  - zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego,

  - przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy,

  - dokonanie odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

3.  Obowiązki Wykonawcy:

  - prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z  uproszczoną dokumentacją projektową, przedmiarem i kosztorysem ofertowym, oraz z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

  - realizacja przedmiotu umowy w oparciu o typowe schematy organizacji ruchu dla robót szybko postępujących, odnowy oznakowania poziomego oraz robót krótko trwających,

  - zorganizowanie na własny koszt placu budowy, w tym:

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności bhp,

- zajęcie i oznakowanie pasa drogowego na czas wykonywania robót,

- zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obszarze przekazanego placu budowy przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac,

  - rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty przyjęcia placu budowy,

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za obszar robót od chwili jego przejęcia do dnia odbioru końcowego - za szkody na budowie odpowiada Wykonawca,

  - posiadanie polisy ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ważną od daty podpisania umowy do czasu odbioru robót,

  - zastosowanie materiałów spełniających wszystkie wymogi niniejszej umowy określone przepisami prawa,

  - dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów w tym niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego,

  - przekazanie Zamawiającemu atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i wyrobów,

  - jako wytwarzający odpady - zapewnienie przestrzegania przepisów prawa wynikających z następujących przepisów:

- ustawy Prawo ochrony środowiska,

- ustawy o odpadach,

- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- oraz obowiązujących w miejscu wykonywania umowy przepisów miejscowych,

  - zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsca ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

  - przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w szczególności bhp, ppoż. i ochrony środowiska,

  - zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie, wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia,

  - zapewnienie sprzętu odpowiedniego do rodzaju wykonywanych czynności, posiadającego aktualne badania techniczne i spełniającego pozostałe warunki dopuszczające do użytkowania przewidziane obowiązującymi przepisami prawa,

  - koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców,

  - zgłaszanie robót do odbioru, w terminach i na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy,

  - utrzymanie porządku i czystości na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz  zapewnienie dozoru mienia na placu budowy na własny koszt,

  - likwidacja zaplecza budowy, uporządkowanie placu budowy oraz nieruchomości sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac elementów dróg i fragmentów przylegającego terenu,

  - rozliczanie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami niniejszej umowy,

  - przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej, o której mowa w § 4 i przekazanie jej Zamawiającemu.

4.	Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 6 podlegają w szczególności:

1)	roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, związane bezpośrednio z wykonywaniem robót,

2)	pracownicy i osoby trzecie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

- Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 6 powinno obejmować szkody powstałe w związku z robotami wyrządzone osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz wyrządzone w mieniu Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej, w szczególności na żądanie Zamawiającego.

§ 3

##### Terminy wykonania

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 04.12.2023r.

§ 4

## Odbiory

  - Strony ustalają dla przedmiotu niniejszej umowy następujące rodzaje odbiorów:

1)	robót zanikowych i ulegających zakryciu,

2)	końcowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zanikowych. W razie nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Inspektor nadzoru odbiera roboty, o których mowa powyżej w terminie do 3 dni od daty ich zgłoszenia.

3.	Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w  przeciwnym wypadku, koszty badań obciążają Zamawiającego.

- W razie gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe lub w sposób sprzeczny z umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy lub usunięcia wykrytych wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

- Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie, usunięcie wad lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, złożonego w siedzibie Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie przedmiotu umowy.

- Do czasu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1)	oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,

2)	świadectwa na zastosowane i zabudowane materiały i wyroby (deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty itp.), opisane i ostemplowane przez Wykonawcę,

3)	kosztorys powykonawczy do faktury końcowej w jednym egzemplarzu.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 4 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół odbioru końcowego ”.

- Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 7 dnia licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- Do czasu zakończenia czynności odbioru końcowego, Wykonawca uporządkuje obszar robót jak również tereny sąsiadujące użytkowane przez Wykonawcę oraz dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac elementów infrastruktury i terenu.

- Ze strony Zamawiającego do podpisania „Protokołu odbioru końcowego” są upoważnieni, pracownicy Referatu Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu w składzie 2 osobowym wspólnie z przedstawicielem Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.

- Z dniem dokonania odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub występowania wad, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych przedmiotu umowy zostaną stwierdzone:

1)  wady nadające się do usunięcia to:

- Zamawiający nakazuje usunięcie wad, wyznaczając termin ich usunięcia,

- Wykonawca zgłosi pisemnie fakt usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- odbiór przedmiotu umowy po usunięciu wad nastąpi protokolarnie najpóźniej w terminie 4 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

2) Wady nie nadające się do usunięcia to:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy lub od umowy odstąpić, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy.

- Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie.

§ 5

Wynagrodzenie

            - Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty maksymalnej przedstawionej w ofercie, a rozliczanej na podstawie wycenionych przedmiarów robót wg faktycznie wykonanej ilości jednostek obmiarowych łącznie brutto: ………………………. zł.

(słownie : ……………………………………………………………………. złotych 00/100),

w tym:

netto wynosi: …………………………….. zł.

(słownie : …………………………………………………………………… złotych 00/100),

podatek  VAT w wysokości  23 % tj.: …………………………. zł.

(słownie : …………………………………………………………………… złotych 00/100).

            - Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest tzw. „wynagrodzeniem kosztorysowym” i odpowiada zakresowi robót oraz przewidywanych ich kosztów przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, organizacji placu budowy wraz z późniejszą jego likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorem wykonanych robót, koszty koniecznych napraw oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

            - Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się po odbiorze końcowym. Wartość wykonanych robót będzie obliczana w ten sposób, że ceny przyjmowane będą z kosztorysu ofertowego a ilości wykonanych robót, z książki obmiarów robót – prowadzonej przez Wykonawcę, pod warunkiem jej akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys powykonawczy w 1 egzemplarzu po zakończeniu całości przedmiotu umowy.

            - Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, ryzyko powstania znacznej szkody również w przedmiocie umowy lub konieczność zapobieżenia awarii, jednakże z obowiązkiem natychmiastowego, nie dłuższego niż w ciągu 24 godzin, zawiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o tych okolicznościach telefonicznie, faxem, drogą elektroniczną, potwierdzone następnie pisemne przez Wykonawcę w terminie do 3 dni roboczych po zaistnieniu wskazanych powyżej okoliczności, pod rygorem bezskuteczności.

            - Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, nie ma prawa dokonać przelewu, na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§ 6

Warunki płatności

- Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy będzie się odbywało w oparciu o fakturę końcową wystawioną po dokonaniu pozytywnego odbioru końcowego na podstawie podpisanego „Protokołu odbioru końcowego”. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane na fakturze Wykonawcy z zastrzeżeniem §10 ust. 6.

2. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy w ostatnim dniu terminu płatności.

3. Wystawca faktury oświadcza, że rachunek bankowy na który zostanie dokonana płatność posiada konto pomocnicze VAT w celu dokonania zapłaty poprzez mechanizm podzielonej płatności oraz konto bankowe zostało zgłoszone na Białą Listę podatników. Jednocześnie wystawca faktury oświadcza, że sporządzając JPK_V7M lub JPK_V7K przy pozycji dokumentującej niniejszą sprzedaż właściwie umieści oznaczenie grupy towaru, rodzaju transakcji lub dowodu sprzedaży.

4.  Dane do wystawienia faktury VAT:

Nabywca:	Powiat Raciborski

Plac Stefana Okrzei 4

47-400 Racibórz

NIP: 6391982788

Odbiorca:	Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Plac Stefana Okrzei 4

47-400 Racibórz..

§ 7

Gwarancja i rękojmia

  - Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikającą z Kodeksu cywilnego.

  - Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 4 ust.15 niniejszej umowy.

3.	Strony ustalają, na podstawie art. 558 § 1 K.C. rozszerzenie okresu rękojmi na okres umowy na jaki udzielono gwarancji tj. do  36  miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 4 ust.15 niniejszej umowy.

4.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad:

1)	stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole spisanym na tę okoliczność lub

2)	w terminie do 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

5.	Strony ustalają następujące terminy przeglądów gwarancyjnych:

1)	w okresie trwania gwarancji – na każde pisemne wezwanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy z 5-dniowym wyprzedzeniem,

2)	przed upływem ostatecznego terminu gwarancji.

6.	Z przeglądów gwarancyjnych opisanych w ust. 5 spisane zostaną protokoły.

7.	Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

8.	Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

10.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okoliczność dokonania przeglądu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy,

2)	za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,8 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 40% wynagrodzenia umownego brutto, którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

3)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, o których mowa w § 4 niniejszej umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłokę, liczonego od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

4)	za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,  o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

  - Strony uzgadniają, iż w wypadku wystąpienia kar, o których mowa w § 8 ust. 1 – wyliczoną równowartość tych kar Zamawiający może potrącić bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności:

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystąpił do ich realizacji w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego złożonego na piśmie pod rygorem bezskuteczności,

  - gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

  - gdy stan zaawansowania robót na budowie nie będzie gwarantować ich terminowego zakończenia,

  - w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe lub w sposób sprzeczny z umową.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o  okolicznościach, o których mowa w ust.1.

- W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.

4.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

5.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia, przedmioty, zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

  - z czynności, o której mowa w pkt 5 sporządzony zostanie protokół.

6.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

1)	Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania  przez Wykonawcę do zapłaty, jednakże dopiero po upływie jednego miesiąca od terminu zapłaty ustalonego w niniejszej umowie,

2)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

7.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca za pomocą podwykonawców:

1)	…………………………………………………………………………………………….

2)	……………………………………………………………….……………………………

wykona następujący szczegółowy przedmiot robót budowlanych:

………………………………………………………………………………………………..

- W przypadku gdy w niniejszej umowie nie zostanie określony szczegółowy przedmiot robót budowlanych przez oznaczonego podwykonawcę, Wykonawca lub podwykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającego szczegółowy przedmiot robót budowlanych planowanych do realizacji przez podwykonawcę, przed przystąpieniem do tych robót.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia może złożyć sprzeciwy Wykonawcy lub podwykonawcy  wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Rozliczenie z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będzie w następujący sposób:

1)	W przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom:

a) Wykonawca składając fakturę końcową, która zawiera wynagrodzenie za zakres wykonywany również przez podwykonawcę, przekaże Zamawiającemu zestawienie finansowe w którym dokona stosownego podziału kwoty wynagrodzenia wynikającej z faktury końcowej pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców. Zestawienie finansowe będzie  podpisane przez Wykonawcę                     i podwykonawców.

  - Wykonawca do faktury końcowej złoży kserokopie potwierdzone przez Bank, przelewów dokonanych na rachunki podwykonawców albo złoży oświadczenie podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy - zostały przez Wykonawcę uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawcę w/w dokumentów spowoduje zatrzymanie z wynagrodzenia umownego kwot należnych podwykonawcom, o którym mowa w lit. a), do momentu spełnienia tego warunku.

2)	Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 1 i 2, zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z tytułu nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawcy obciążają Wykonawcę.

- Postanowienia ust, 2 - 6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku realizacji robót budowlanych przez dalszych podwykonawców.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z dokumentacją projektową i obowiązującym przepisami prawa.

§ 11

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu w ramach przedmiotu umowy, jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl .

W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatraciborski.pl .

Prosimy o zapoznanie się z  informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznych: https://bip.powiatraciborski.pl

§ 12

Postanowienia końcowe

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

1)	Zamawiający - inspektora nadzoru:  ………………………….,

2)	Wykonawca -  ............................................................

- Zakres działania przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy określają obowiązujące przepisy oraz upoważnienia wynikające z niniejszej umowy.

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązać, w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy, Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

6.  Niniejszą umowę wraz załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla Zamawiającego i 1 (jednym) dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: