Załącznik nr 1 do SWZ

Umowa nr ……………………….

zawarta w dniu ..................... w Raciborzu pomiędzy:

Powiatem Raciborskim, REGON 276255111, NIP 6391982788, z siedzibą w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w imieniu którego działają:

- .............................................................

- .............................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

................................................................... z siedzibą w .............................., ul. ........................., KRS/CEiDG ………………., NIP ........................., REGON ............................,

reprezentowanym przez ................................................................................,

zwanymi dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie dokonanego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji wyboru Wykonawcy, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późń. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji – zakres w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3” - wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

- Nadzór inwestorski, o którym mowa w ust. 1 pełniony będzie nad wykonaniem prac i robót obejmujących:

- adaptację i zmianę sposobu użytkowania nieużytkowego dotąd poddasza bocznego skrzydła budynku szkoły na 4 pracownie do kształcenia zawodowego (2 pracownie grafiki i poligrafii cyfrowej na 16 stanowisk każda wraz z zapleczem: halą maszyn i pomieszczeniem technicznym oraz 2 pracownie logistyki na 16 stanowisk każda) oraz klatka schodowa, wraz z wykonaniem w w/w pomieszczeniach sieci elektrycznych, oświetlenia, sieci informatycznych, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji centralnego ogrzewania;

- modernizację klatki schodowej od I piętra na projektowane poddasze, głównie:

- poszerzenie biegów schodowych, przesunięcie balustrad i ich montaż do boków biegu,

- ułożenie płytek na biegach i spocznikach schodowych,

- wykonanie tynków mozaikowych w miejscu lamperii,

- wymianę oświetlenia na typu LED,

- malowanie ścian, sufitów i balustrad,

- wykonanie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych pomieszczeń, w celu utworzenia na parterze gabinetu psychologa i pedagoga, głównie:

- modernizację instalacji elektrycznej i informatycznej,

- wymianę warstw posadzkowych,

- malowanie ścian i sufitów,

- dostosowanie budynku i projektowanych pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

- dostosowanie jednego wejścia do budynku oraz strefy wejściowej wraz z lokalizacją. miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, dostosowaniu i  utwardzeniem terenu,

- dostosowanie klatek schodowych z pracami towarzyszącymi wraz z dojściem do pracowni,

- montaż platform schodowych w celu umożliwienia przemieszczania się osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń objętych zakresem,

- wydzielenie toalety dla osób niepełnosprawnych na 2 piętrze budynku głównego,

5) w związku z planowaną przebudową i adaptacją strychu – wykonanie koniecznych prac dostosowujących cały budynek do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, a w ich zakres wchodzą prace takie jak:

- dokonanie zabezpieczenia ewakuacyjnych klatek schodowych poprzez:

- wydzielenie ich ścianami o klasie odporności ogniowej REI60,

- zamknięcie ich dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem,

- wyposażenie ich w samoczynne urządzenia oddymiające, z zapewnieniem napływu powietrza uzupełniającego do oddymiania,

- wykucie parapetu i wykonanie otworu wyjściowego z klatki schodowej na zewnątrz budynku z budową utwardzonego przejścia o szerokości 1,5 m łączącego drogą pożarową,

- wydzielenie kondygnacji piwnicy elementami budowlanymi o klasie odporności ogniowej REI60 z zamknięciem dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 60,

- wyposażenie dróg komunikacji ogólnej budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, wyposażenia obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- wyposażenia obiektu w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 z wężem półsztywnym,

- wyposażenie budynku w gaśnice proszkowe,

- przebudowę poręczy środkowej klatki schodowej skrzydła bocznego z zapewnieniem szerokości biegu minimum 1,2 m,

- zabezpieczenie konstrukcji dachu do NRO,

- wymianę palnych wykładzin podłogowych o nieudokumentowanej reakcji na ogień,

- doprowadzenie drogi pożarowej z placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m oraz sięgaczem wzdłuż zachodniego skrzydła budynku szkoły, z wjazdem pod ul. Reymonta (parametry drogi pożarowej: nośność ≥100 kN,  szerokość 4 m).

3.	Przedmiot umowy obejmuje:

- weryfikację dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji – zakres w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3” z lipca 2025 r., zwanym dalej „PFU”, zgodnie z warunkami umowy,

- nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie architektury, konstrukcji, robót instalacji i urządzeń sanitarnych, robót instalacji i urządzeń elektrycznych oraz telekomunikacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 na podstawie dokumentacji projektowej, w zakresie i ilościach zgodnych z PFU, zgodnie z warunkami umowy.

4.	W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Wykonawca upoważniony jest do występowania w charakterze przedstawiciela Zamawiającego wobec: …………………………………………, który będzie realizował zadanie, zwanego dalej „Wykonawcą zadania”.

5.	Usługa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

6. Przedmiot umowy jest realizowany w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Priorytet X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

§ 2

Obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego:

- przekaże Wykonawcy kopię podpisanej umowy z Wykonawcą zadania i w jednym egzemplarzu w formie papierowej PFU oraz wszystkie modyfikacje wynikłe z zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy zadania,

- każdorazowo powiadomi Wykonawcę o terminach przekazania placu budowy,

- przekaże Wykonawcy wykonaną przez Wykonawcę zadania dokumentację projektową – do weryfikacji i sprawdzenia na etapie odbioru częściowego oraz po podpisaniu protokołu częściowego,

- potwierdzi wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez podpisanie „Protokołu                                 z zaawansowania nadzoru inwestorskiego”.

- Obowiązki Wykonawcy:

- prawidłowe wykonanie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z warunkami umowy oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

- bieżąca konsultacja oraz każdorazowa weryfikacja dokumentacji projektowych opracowanych przez Wykonawcę zadania pod względem zgodności z PFU wraz z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami i zgodami oraz pod względem zgodności z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zadania, dokonanie zestawienia występujących wad w dokumentacjach, przekazanie ich Zamawiającemu oraz po ich usunięciu przez Wykonawcę zadania - podpisanie protokołów częściowych na tą okoliczność,

- nadzorowanie prawidłowego wykonania robót zgodnie z odebranymi przez Zamawiającego i zatwierdzonymi dokumentacjami projektowymi,

- nadzorowanie robót na budowie w myśl obowiązujących aktów normatywnych, w tym art. 25 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) w tym:

a)	reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b)	sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10,

c)	sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w terminie do 5 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę zadania i otrzymania wszystkich wyników badań potrzebnych do oceny prawidłowości wykonanych robót,

d)	potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

- pisemne zaopiniowanie i zatwierdzenie planowanych do zabudowy materiałów przez Wykonawcę zadania lub zgłoszenie zastrzeżeń – w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zadania  informacji niezbędnych do oceny tych materiałów,

- powiadamianie bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na terminowość i zgodność wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową odebraną przez Zamawiającego,

- sprawdzanie wbudowywanych materiałów pod względem zgodności z projektem oraz normami i świadectwami,

- udział w spotkaniach roboczych oraz realizacja podjętych tam ustaleń,

- udostępnianie Zamawiającemu do wglądu dokumentacji odbiorowej dla robót ulegających zakryciu lub zanikowych - niezwłocznie na każde jego żądanie,

- w wypadku wystąpienia konieczności ustalenia kosztów części zakresu robót każdorazowo: sprawdzenie kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę zadania w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania,

- uzgadnianie zapisów i podpisanie Protokołu konieczności dokonania zmiany umowy, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zadania,

- uzgadnianie zapisów i podpisanie Protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych w przypadku wystąpienia takiej konieczności,

- udział w czynnościach odbiorów częściowych oraz podpisanie Protokołów częściowych  na warunkach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zadania,

- udział w komisji odbiorowej w odbiorze końcowym, stwierdzanie istnienia wad robót podczas takich czynności i usunięcia ujawnionych wad, sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej oraz podpisanie protokołu z czynności odbioru końcowego na warunkach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zadania.

- W przypadku konieczności ustalenia kosztów dla części zakresu ujętego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zadania, strony ustalają, iż podstawą do tego ustalenia będą wskaźniki kosztorysowe oraz ceny nie wyższe niż średnie materiałów (bez kosztów zakupu) i sprzętu z ostatnich wydanych przed tymi wyliczeniami zeszytów SEKOCENBUD  a w wypadku ich braku w tych zeszytach – nie wyższe niż średnie z rynku.

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru inwestorskiego do czasu jego zakończenia i odbioru końcowego.

- W związku z realizacją obowiązków nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany do zapewnia pobytu każdej z osób pełniących nadzór inwestorski na budowie odpowiednio do potrzeb wynikających z toku realizacji zadania (w okresie prowadzenia robót), w tym każdorazowo na wniosek przedstawiciela Zamawiającego.

6.	Obowiązki nadzoru inwestorskiego, o których mowa w niniejszej umowie będą pełnić:

1) w zakresie robót architektury, konstrukcji: ………………………...., który posiada uprawnienia budowlane ………………………………………………………… (umożliwiające pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przyjętych do wykonania na zadaniu, o którym mowa w §1 ust. 1) o numerze ewidencyjnym ………. z dnia …….…….

2) w zakresie robót instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych: …......………………………..., który posiada uprawnienia budowlane ………………………..…………….. (umożliwiające pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przyjętych do wykonania na zadaniu o którym mowa w §1 ust. 1) o numerze ewidencyjnym ………. z dnia ………........

3) w zakresie robót instalacji i urządzeń elektrycznych: ……………….………………, który posiada uprawnienia budowlane…………………………………………………………. (umożliwiające pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przyjętych do wykonania na zadaniu, o którym mowa w §1 ust. 1) o numerze ewidencyjnym ………. z dnia ……….........

4) w zakresie robót instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych: ……………….………………, który posiada uprawnienia budowlane…………………………………………………………. (umożliwiające pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przyjętych do wykonania na zadaniu, o którym mowa w §1 ust. 1) o numerze ewidencyjnym ………. z dnia …………….

- W przypadku zgłoszenia nieobecności inspektora nadzoru przez okres dłuższy niż 4 dni robocze, Zamawiający dopuszcza możliwość zastępstwa nieobecnego inspektora nadzoru przez innego inspektora nadzoru pod warunkiem, że spełnia on wymagania przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o fakcie zastępstwa pisemnie lub drogą elektroniczną, przed rozpoczęciem pracy przez inspektora nadzoru, podając okres zastępstwa oraz wskazując osobę zastępującą i zastępowaną, a do zgłoszenia należy także dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba zastępująca spełnia wymagania Zamawiającego.

§ 3

Termin wykonania

Terminy realizacji:

1) rozpoczęcie   - od dnia następnego po dniu podpisania niniejszej umowy,

2) zakończenie  - do 265 dni od daty podpisania umowy.

§ 4

# Wynagrodzenie

1.	Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy w kwocie ………. zł (brutto) słownie: ……………………………  ../100,

w tym: cena netto wynosi: ……… zł (słownie: ……….. ../100),

podatek VAT w wysokości 23 % wynosi: ……… zł (słownie: ………………. ../100).

2. Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy będzie się odbywało maksymalnie 4 fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 85% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1.

3. Strony ustalają, iż Wykonawca wystawi fakturę częściową, po podpisaniu protokołu częściowego na warunkach wynikających z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zadania. Faktura częściowa zostanie każdorazowo wystawiona w wysokości procentowej odpowiadającej wysokości procentowej wynagrodzenia Wykonawcy zadania ujętej w protokole częściowym. Zapłata faktury częściowej będzie następowała w terminie 21-dniowym, od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z „Protokołem zaawansowania nadzoru inwestorskiego”.

4. Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego od Wykonawcy zadania i spisaniu protokołu na tą okoliczność. Zapłata faktury końcowej będzie następowała w terminie 21-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z „Protokołem zaawansowania nadzoru inwestorskiego”.

5.	Terminy zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli w terminie płatności dokona on należnej Wykonawcy wypłaty środków.

6.	Wystawca faktury oświadcza, że rachunek bankowy, na który zostanie dokonana płatność  posiada konto pomocnicze VAT w celu dokonania zapłaty poprzez mechanizm podzielonej płatności oraz konto bankowe zostało zgłoszone na Białą listę podatników.

- W celu poprawnego wystawienia i dostarczenia f-ry do właściwego odbiorcy poprzez Krajowy System e–Faktur, należy dodać Podmiot 3, nazwę odbiorcy wraz z adresem oraz numerem NIP”.

8.  Dane do wystawienia faktury VAT:

Nabywca:	Powiat Raciborski

Plac Stefana Okrzei 4

47-400 Racibórz

NIP: 6391982788

Odbiorca:	Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Plac Stefana Okrzei 4

47-400 Racibórz

NIP: 6391706841.

§ 5

Waloryzacja wynagrodzenia należnego wykonawcy

1.  Zmiana wynagrodzenia może nastąpić dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części wynagrodzenia Wykonawcy niezapłaconego przed dniem złożenia wniosku o zmianę.

- Zamawiający ustala następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: każda ze Stron umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy suma wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porównaniu  w stosunku do miesiąca, w którym zawarto umowę na realizację zamówienia, uległa zmianie o co najmniej 1,8%. Poziom zmiany będzie stanowił różnicę w/w wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem w/w wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za miesiąc, w którym zawarto umowę na realizację zamówienia.

- Zmiana wynagrodzenia nastąpi raz w okresie trwania umowy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy realizacji umowy, o ile poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia osiągnie wysokość wskazaną w ust. 3.

- Łączna wartość zmiany wynagrodzenia wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 3,0 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy.

- Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 5 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

- Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje się do chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa  w ust. 5.

- W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, której przedmiotem są usługi i której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy.

- Wynagrodzenie zostanie podwyższone lub obniżone  przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

2) za nieterminowe realizowanie obowiązków z winy Wykonawcy, o których mowa w  § 2  ust. 2 pkt 4 lit c), pkt 5 i 10 w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,

3) za inne niż ujęte w pkt 2 i 3 nieprawidłowe realizowanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 300,00 zł, za każdy stwierdzony taki przypadek.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub uniemożliwienie realizacji umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1.

3.	Strony uzgadniają, iż w wypadku wystąpienia kar, o których mowa w ust. 1 – wyliczoną równowartość Zamawiający może potrącić bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.

4.	Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym i w ustawie Prawo zamówień publicznych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również  w przypadkach:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji obowiązków przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn i nie podejmuje ich w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego,

2)  gdy Wykonawca przerwał realizację obowiązków przedmiotu umowy i nie podejmuje ich w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego,

3)  gdy zwłoka w wykonaniu umowy przez Wykonawcę zadania przekracza 10 dni i wynika z zaniechań, zaniedbań lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę,

4)  gdy Wykonawca dopuści do realizacji inwestycji niezgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami,

5)	 z powodu niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (po dwukrotnym pisemnym wystąpieniu Zamawiającego).

2.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

3.	W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 do 5 - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w  § 6 ust. 1 pkt 1.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przekaże protokolarnie swój zakres obowiązków osobie wskazanej przez Zamawiającego.

§ 8

Zmiana umowy

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych  przypadkach:

- zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:

- opóźnienie w uzyskaniu przez Wykonawcę  zadania niezbędnych opinii, uzgodnień i zgód niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy zadania,

- przerw w realizacji przedmiotu umowy wynikłych z pisemnych uzgodnień Wykonawcy zadania z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, Miejskim Konserwatorem Zabytków w Raciborzu, rzeczoznawcami, a mających wpływ na termin realizacji robót,

- w przypadku opóźnień przekazania placu budowy Wykonawcy zadania w terminach umownych,

- w przypadku prowadzenia badań archeologicznych na placu budowy, a mających wpływ na termin realizacji robót,

- wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a która uniemożliwia Wykonawcy zadania wykonanie jego zobowiązania w całości lub części,

- wstrzymanie prac i robót budowlanych przez właściwe organy z przyczyn niezależnych                 i niezawinionych od Wykonawcy zadania co uniemożliwia terminowe zakończenie robót,

- z powodu działań osób trzecich (prawnych i fizycznych) uniemożliwiających wykonanie prac i robót budowlanych, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- konieczność wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę zadania,

- opóźnienie w przekazaniu przez Wykonawcę zadania kompletu dokumentów niezbędnych do zakończenia czynności odbioru końcowego robót budowlanych,

- zmiany zakresu nadzorowanych robót wynikających:

- z poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii,

- zmian wynikających z pisemnych uzgodnień z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, Miejskim Konserwatorem Zabytków w Raciborzu, rzeczoznawcami,

- konieczności wykonania robót dodatkowych: zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania winna zostać spisania w Protokole konieczności wykonania robót dodatkowych, podpisanym przez kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego nadzorujących te roboty,

- aktualizacji rozwiązań projektowych, z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów,

- zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:

- konieczność wykonania robót dodatkowych,

- zmiana zakresu robót,

- waloryzacja opisana w § 5 umowy,

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiana osoby wykonującej obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych ważnych zdarzeń losowych,

- nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

- jeżeli zmiana ta stała się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- O dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 pisemny wniosek do Zamawiającego składa Wykonawca.

- Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie tych zmian należy opisać w  Protokole konieczności dokonania zmiany umowy.

- W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt 2 i 3 oraz w przypadku braku zastrzeżeń do protokołu konieczności dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego, może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

- Zamawiający określa minimalną wartość lub wielkość świadczenia stron umowy w wysokości 90% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ 9

Postanowienia końcowe

1.	Upoważnionymi przedstawicielami ze strony Zamawiającego do realizacji zapisów niniejszej umowy oraz do podpisywania w składzie co najmniej 2 -osobowym ze strony Zamawiającego „Protokołu zaawansowania nadzoru inwestorskiego” są:

a)  ……………………………………………,

b)  ………………………..………………….,

c) …………………………………………….

2.	Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązać, w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.	W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do:

  - zachowania poufności informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. Obowiązek zachowania poufności informacji obowiązuje niezależnie od ich nośnika i bez względu na sposób przekazania,

  - wykorzystywania przekazanych informacji, o których mowa w pkt 1 tylko w zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy,

  - niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są konieczne do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

  - dochowania najwyższej staranności przy realizacji postanowień umowy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą bezpośrednią lub pośrednią szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę wyżej wymienionych postanowień,

  - podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających informacje dotyczące Zamawiającego przed ich utratą lub ujawnienie na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Zamawiającego,

  - zachowania poufności informacji także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony wspólnie ustalają, że składane przez stronę oświadczenie woli w związku z wykonaniem niniejszej umowy drugiej stronie są skuteczne z momentem ich doręczenia na adres siedziby stron wskazanych w preambule umowy, z tym zastrzeżeniem, że doręczenie jest skuteczne najpóźniej 7 dnia od dnia, w którym podjęto próbę doręczenia korespondencji przesyłka poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego.

- Niniejszą umowę wraz załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla Zamawiającego i 1 (jednym) dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA