Umowa  Nr SI.7013.18.2017

zawarta dnia   ………….2017r. w Raciborzu pomiędzy:

Powiatem Raciborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, NIP: 639-19-82-788, REGON: 276255111, z siedzibą w Raciborzu przy Placu Okrzei 4, w imieniu którego działają:

1.

2.

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a……………………………………………………………… z siedzibą w……………………………..………………,

REGON ………………………, NIP ……………………, zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa toalet oraz termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmach 12 w Raciborzu”  .

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową  niezbędnych do wykonania przebudowy toalet (męskiej i damskiej) na I piętrze o docelowej łącznej powierzchni 16,26 m2 oraz wymiany stolarki okiennej na PCV wraz z podokiennikami zewnętrznymi i niezbędnymi robotami towarzyszącymi od ul. Stelmacha w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Stalmacha w Raciborzu.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu niniejszej umowy, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Kosztorys ofertowy Wykonawcy na realizację zakresu o którym mowa w ust. 2 i 3  stanowi załącznik nr 2 do  niniejszej umowy

§ 2

Obowiązki stron

1.   Strony umowy zobowiązane są do:

- wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych okolicznościach, które mają wpływ na wypełnianie wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

- współdziałania w realizacji przedmiotu umowy.

2.    Obowiązki Zamawiającego:

  - dostarczenie Wykonawcy, w jednym egzemplarzu w formie papierowej, dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami oraz dziennika budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

  - zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, a w razie konieczności autorskiego,

  - udostępnienie Wykonawcy na czas realizacji tej części budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stelmacha 12 w Raciborzu, w której będą prowadzone roboty – terenu budowy, w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

  - dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę,

5)   dokonanie odbioru wykonanych robót składających się na przedmiot niniejszej umowy na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

3.    Obowiązki Wykonawcy:

  - prawidłowe i terminowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją projektową oraz z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

  - przyjęcie terenu budowy i jego zwrotne przekazanie po zakończeniu przedmiotu umowy,

  - zorganizowanie na własny koszt terenu budowy, w tym:

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności bhp oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,

- zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obszarze przekazanego placu budowy przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac,

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili jego przejęcia do dnia odbioru końcowego - za szkody na budowie odpowiada Wykonawca,

  - likwidacja zaplecza budowy, uporządkowanie terenu budowy oraz nieruchomości sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac elementów budynku,

  - posiadanie polisy ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności ważną od daty podpisania umowy do czasu odbioru robót,

  - zastosowanie materiałów określonych w dokumentacji projektowej, spełniających wszystkie wymogi niniejszej umowy określone przepisami prawa,

  - dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów w tym niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego,

  - przekazanie Zamawiającemu atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i wyrobów,

  - jako wytwarzający odpady - zapewnienie przestrzegania przepisów prawa wynikających z następujących  przepisów:

- ustawy Prawo ochrony środowiska,

- ustawy o odpadach,

- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- oraz obowiązujących w miejscu wykonywania umowy przepisów miejscowych,

  - zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsca ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

  - prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu na każde wezwanie oraz osobom przez niego umocowanym celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,

  - zgłaszanie robót do odbioru, w terminach i na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy,

  - przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w szczególności bhp, ppoż. i ochrony środowiska,

  - zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie, wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia,

  - zapewnienie sprzętu odpowiedniego do rodzaju wykonywanych czynności, posiadającego aktualne badania techniczne i spełniającego pozostałe warunki dopuszczające do użytkowania przewidziane obowiązującymi przepisami prawa,

  - pokrycia kosztów poboru wody i energii elektrycznej dla własnych potrzeb w okresie realizacji robót,

  - utrzymanie porządku i czystości na terenie budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy na własny koszt,

  - zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt,

  - rozliczanie zadania zgodnie z wymogami niniejszej umowy,

  - przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej, o której mowa § 4 ust. 10 i 15 oraz  przekazanie jej Zamawiającemu.

4.    Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 6 podlegają w szczególności:

1)	roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, związane bezpośrednio z wykonywaniem robót,

2)	pracownicy i osoby trzecie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

- Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 6 powinno obejmować szkody powstałe w związku z robotami wyrządzone osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz wyrządzone w mieniu Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej, w szczególności na żądanie Zamawiającego.

§ 3

##### Terminy wykonania

1.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminach do dnia:

1)  wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z podokiennikami zewnętrznymi i niezbędnymi robotami towarzyszącymi:  31.08.2017r.

2)    przebudowa toalet (męskiej i damskiej) na I piętrze: 29.09.2017r.

§ 4

## Odbiory

  - Strony ustalają dla przedmiotu niniejszej umowy następujące rodzaje odbiorów:

1)    robót zanikowych i ulegających zakryciu,

2)	częściowy – stanowiący podstawę do stwierdzenia zakończenia w terminie umownym części przedmiotu umowy o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz do wystawienia faktury częściowej za wykonanie części robót,

3)    końcowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zanikowych. W razie nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Inspektor nadzoru odbiera roboty, o których mowa wyżej w terminie do 3 dni od daty ich zgłoszenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w  przeciwnym wypadku, koszty badań obciążają Zamawiającego.

- W razie gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe lub w sposób sprzeczny z umową Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy lub usunięcia wykrytych wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

- Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie, usunięcie wad lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiór częściowy nastąpi po zakończeniu robót dotyczących części przedmiotu umowy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, złożonego w siedzibie Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności.

- Podstawą zgłoszeń przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy.

- Wraz ze zgłoszeniami do odbioru częściowego części przedmiotu umowy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1  Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1)	dziennik budowy (do wglądu),

2)	dokumentację powykonawczą budowlaną opisaną, podpisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

3)	oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania tego zakresu robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

4)	świadectwa na zastosowane i zabudowane materiały i wyroby (deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty itp.), opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy.

5)  kosztorys powykonawczy do faktury częściowej w dwóch egzemplarzach.

11.	Zamawiający rozpocznie czynności odbioru częściowego w terminie 4 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego, po spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 9-10, a zakończy je w terminie 4 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

12.	Z czynności odbioru technicznego będzie spisany „Protokół odbioru częściowego”.

- Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, złożonego w siedzibie Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie przedmiotu umowy.

- Do czasu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1)  dziennik budowy,

2)	pozostałą dokumentację powykonawczą budowlaną opisaną, podpisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

3)	protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań i prób dla pozostałego zakresu,

4)	oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania tego zakresu robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

5)	pozostałe świadectwa na zastosowane i zabudowane materiały i wyroby (deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty itp.), opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy,

6)	kosztorys powykonawczy do faktury końcowej w dwóch egzemplarzach.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 4 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół odbioru końcowego ”.

- Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 6 dnia licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- Do czasu zakończenia czynności odbioru końcowego, Wykonawca uporządkuje teren budowy jak również tereny sąsiadujące użytkowane przez Wykonawcę oraz dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac elementów budynku.

- Ze strony Zamawiającego do podpisania „Protokołu odbioru częściowego” oraz „Protokołu odbioru końcowego” są upoważnieni inspektorzy nadzoru inwestorskiego wspólnie z  pracownicami Referatu Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu w składzie co najmniej 2-osobowym.

- Z dniem dokonania odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub występowania wad, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych przedmiotu umowy zostaną stwierdzone:

        - Wady nadające się do usunięcia to:

- Zamawiający nakazuje usunięcie wad, wyznaczając termin ich usunięcia,

- Wykonawca zgłosi pisemnie fakt usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- odbiór przedmiotu umowy po usunięciu wad nastąpi protokolarnie najpóźniej w terminie 4 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

        - Wady nie nadające się do usunięcia to:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy lub od umowy odstąpić, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy.

24. Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie.

§ 5

Wynagrodzenie

            - Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty maksymalnej przedstawionej w ofercie, a rozliczanej na podstawie wycenionych przedmiarów robót wg faktycznie wykonanej ilości jednostek obmiarowych łącznie brutto:………… zł.

(słownie : ………………….. złotych …/100),

w tym:

netto wynosi: ……………..zł.

(słownie : ………….. złotych …/100),

podatek  VAT w wysokości  23 % tj.: …………… zł.

(słownie : ……………. złotych …../100).

            - Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest tzw. „wynagrodzeniem kosztorysowym” i odpowiada zakresowi robót oraz przewidywanych ich kosztów przedstawionych w kosztorysie ofertowym oraz dokumentacji projektowej. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, organizacji terenu budowy wraz z późniejszą jego likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorem wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty koniecznych napraw oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

3.   Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się po odbiorze częściowym oraz po odbiorze końcowym. Wartość wykonanych robót będzie obliczana w ten sposób, że ceny przyjmowane będą z kosztorysu ofertowego a ilości wykonanych robót, z książki obmiarów robót – prowadzonej przez Wykonawcę, pod warunkiem jej akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorysy powykonawcze w 2 egzemplarzach po zakończeniu całości przedmiotu umowy.

4.   Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, ryzyko powstania znacznej szkody również w przedmiocie umowy lub konieczność zapobieżenia awarii, jednakże z obowiązkiem natychmiastowego, nie dłuższego niż w ciągu 24 godzin, zawiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o tych okolicznościach telefonicznie, faxem, drogą elektroniczną, potwierdzone następnie pisemne przez Wykonawcę  w terminie do 3 dni roboczych po zaistnieniu wskazanych powyżej okoliczności, pod rygorem bezskuteczności.

5.   Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, nie ma prawa dokonać przelewu, na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§ 6

Warunki płatności

- Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy będzie się odbywało fakturą częściową oraz fakturą końcową.

- Zapłata faktury częściowej nastąpi po dokonaniu pozytywnego odbioru częściowego w terminie 14-dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury wraz z „Protokołem częściowym”, na konto bankowe podane na fakturze Wykonawcy, z zastrzeżeniem §10  ust. 7.

- Ostateczne rozliczenie za przedmiot umowy, po uwzględnieniu wynagrodzenia Wykonawcy wypłaconego zgodnie z ust. 1-2, nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po dokonaniu pozytywnego odbioru końcowego na podstawie podpisanego „Protokołu odbioru końcowego” w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, na konto bankowe wskazane na fakturze przez  Wykonawcę, z zastrzeżeniem §10 ust. 7.

- Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy w ostatnim dniu terminu płatności.

- Dane do wystawienia faktury VAT:

Nabywca:	Powiat Raciborski

Plac Stefana Okrzei 4

47-400 Racibórz

NIP: 6391982788

Odbiorca: 	Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Plac Stefana Okrzei 4

47-400 Racibórz.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

  - Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikającą z Kodeksu cywilnego.

  - Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 4 ust.17 niniejszej umowy.

3.	Strony ustalają, na podstawie art. 558 § 1 K.C. rozszerzenie okresu rękojmi na okres umowy na jaki udzielono gwarancji tj. do  36  miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 4 ust.17 niniejszej umowy.

4.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad:

1)	stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole spisanym na tę okoliczność lub

2)	w terminie do 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

5.	Strony ustalają następujące terminy przeglądów gwarancyjnych:

1)	w okresie trwania gwarancji – na każde pisemne wezwanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem,

2)	przed upływem ostatecznego terminu gwarancji.

6.    Z przeglądów gwarancyjnych opisanych w ust. 5 spisane zostaną protokoły.

7.	Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

8.	Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

9.	Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

10.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okoliczność dokonania przeglądu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8

Kary umowne

1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy,

2)	za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 40% wynagrodzenia umownego brutto, którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

3)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, o których mowa w § 4 niniejszej umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

4)	za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,                  o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

  - Strony uzgadniają, iż w wypadku wystąpienia kar, o których mowa w § 8 ust. 1 – wyliczoną równowartość tych kar Zamawiający potrąci bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.

4.  Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności:

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystąpił do ich realizacji w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego złożonego na piśmie pod rygorem bezskuteczności,

  - gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

  - gdy wykonawca nie wykonana części przedmiotu umowy o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 w terminie umownym,

  - gdy stan zaawansowania robót na budowie nie będzie gwarantować ich terminowego zakończenia,

  - w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe lub w sposób sprzeczny z umową.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o  okolicznościach, o których mowa w ust.1.

3. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 9 ust. 1  - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia, przedmioty, zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

  - z czynności, o której mowa w pkt 5 sporządzony zostanie protokół.

6.    Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

1)	Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania  przez Wykonawcę do zapłaty, jednakże dopiero po upływie jednego miesiąca od terminu zapłaty ustalonego w niniejszej umowie,

2)  	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, wykonania części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W umowie z podwykonawcą Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie oraz terminy wykonania robót realizowanych w podwykonawstwie nie przekraczały terminu wykonania z niniejszej umowy.

- Rozliczenie z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będzie w następujący sposób:

1)	w przypadku faktury częściowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom:

a) Wykonawca składając fakturę częściową, która zawiera wynagrodzenie za zakres wykonywany również przez podwykonawcę, przekaże Zamawiającemu zestawienie finansowe w którym dokona stosownego podziału kwoty wynagrodzenia wynikającej z faktury końcowej pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców. Zestawienie finansowe będzie  podpisane przez Wykonawcę i podwykonawców.

b)	Wykonawca do faktury częściowej złoży kserokopie potwierdzone przez Bank, przelewów dokonanych na rachunki podwykonawców albo złoży oświadczenie podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy - zostały przez Wykonawcę uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawcę w/w dokumentów spowoduje zatrzymanie z wynagrodzenia umownego kwot należnych podwykonawcom, o którym mowa w lit. a), do momentu spełnienia tego warunku.

2)	W przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom:

a) Wykonawca składając fakturę końcową, która zawiera wynagrodzenie za zakres wykonywany również przez podwykonawcę, przekaże Zamawiającemu zestawienie finansowe w którym dokona stosownego podziału kwoty wynagrodzenia wynikającej z faktury końcowej pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców. Zestawienie finansowe będzie  podpisane przez Wykonawcę i podwykonawców.

  - Wykonawca do faktury końcowej złoży kserokopie potwierdzone przez Bank, przelewów dokonanych na rachunki podwykonawców albo złoży oświadczenie podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy - zostały przez Wykonawcę uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawcę w/w dokumentów spowoduje zatrzymanie z wynagrodzenia umownego kwot należnych podwykonawcom, o którym mowa w lit. a), do momentu spełnienia tego warunku.

3)	Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt. 1) i 2) zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z tytułu nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawcy obciążają Wykonawcę.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

10. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty  w sposób wadliwy, niezgodny z dokumentacją projektową i obowiązującym przepisami prawa .

§ 11

Postanowienia końcowe

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

1)   Zamawiający: inspektorów nadzoru inwestorskiego : ......................................

2)   Wykonawca: kierownika budowy – ………………….

- Zakres działania inspektorów nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy określają obowiązujące przepisy oraz upoważnienia wynikające z niniejszej umowy.

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązać, w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy, Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

6.  Niniejszą umowę wraz załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla Zamawiającego i 1 (jednym) dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: