Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr SI.7013.17.2020      

UMOWA  NR SI.7013.17.2020

zawarta dnia …………………. w Raciborzu pomiędzy:

Powiatem Raciborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, NIP: 639-19-82-788, REGON: 276255111, z siedzibą w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4, w imieniu którego działają:

1. ……………………… 

2. ………………………

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a,

...................................................... z siedzibą w .............................., ul. ........................., 

KSR/CEiDG ………………., NIP ........................., REGON ............................,

reprezentowanym przez ................................................................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży  elektrycznej na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich  od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919” - części 2 zamówienia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich  od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919"  – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”).
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919  w dalszej części umowy jest zwana „przebudową”.
3.
Nadzór inwestorski, o którym mowa w ust. 1 pełniony będzie nad:

1)
weryfikacją i analizą dokumentacji projektowej przekazywanej przez Wykonawcę robót budowlanych i potwierdzeniem jej zgodności wg umowy z Wykonawcą robót budowlanych i PFU,
2)
zakresem branży elektrycznej „przebudowy” obejmującym przełożenie kolidujących               z zamierzeniem sieci elektrycznych nN oraz zabudowę oświetlenia przejścia dla pieszych     z zasilaniem solarnym - wynikających z dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zezwolenia na realizację robót budowlanych, w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich  od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919” z 16 sierpnia 2019 r., zwanym dalej „PFU” zgodnie z warunkami umowy.

4.
W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Wykonawca upoważniony jest do występowania w charakterze przedstawiciela Zamawiającego wobec ……………………………………………….., realizującego dokumentację projektową                     i roboty budowlane na zadaniu o którym mowa w ust. 1, zwanego dalej „Wykonawcą robót budowlanych”.

5.
Zamawiający informuje Wykonawcę, iż Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do: 

1) wykonania dokumentacji projektowej dla zadania o którym mowa w ust. 1 w oparciu                o „PFU” i umowę z Zamawiającym,   

2) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód oraz uzyskanie zezwoleń na realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót) od organu administracji architektoniczno-budowlanej,
3) wykonania robót budowlanych przebudowy na podstawie dokumentacji projektowej, w zakresie i ilościach zgodnych z PFU i umową z Zamawiającym,
4) zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy w przypadku gdy będzie wymagane.
6.
Usługa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

7. 
Przedmiot umowy jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - Województwo Śląskie.   
§ 2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

1) powiadomi Wykonawcę o terminie rozpoczęcia robót w branży elektrycznej przez Wykonawcę robót budowlanych,

2)
przed rozpoczęciem robót, przekaże Wykonawcy kopię podpisanej umowy z Wykonawcą robót budowlanych, oraz w jednym egzemplarzu w formie papierowej PFU, dokumentację projektową, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zezwolenie na realizację robót budowlanych,
3)
potwierdzi wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez podpisanie „Protokołu z realizacji nadzoru inwestorskiego”.  

2. Obowiązki Wykonawcy:   

1) prawidłowe wykonanie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z warunkami umowy oraz                         z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a także zasadami wiedzy technicznej  i sztuki budowlanej,

2) każdorazowa weryfikacja dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych pod względem zgodności z PFU i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym               a Wykonawcą robót budowlanych, dokonanie zestawienia występujących wad                                 w dokumentacji, przekazanie ich Zamawiającemu oraz po ich usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych- podpisanie protokołu częściowego na tą okoliczność,   

3) nadzorowanie robót na budowie w myśl obowiązujących aktów normatywnych, w tym art. 25 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami) zwanego dalej „ustawą”, w tym:
a)
reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b)
sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy,

c)
sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,                         w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych i otrzymania wszystkich wyników badań potrzebnych do oceny prawidłowości wykonanych robót,

d)
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

4) nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych – Wykonawca bez zbędnej zwłoki poinformuje Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na terminowość, zgodność wykonania z PFU i projektem oraz zmiany kosztów inwestycji,

5) sprawdzanie wbudowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności z projektem oraz normami i świadectwami, 

6) udział w spotkaniach roboczych i radach budowy oraz realizacja uzgodnień z tych spotkań              i narad,

7) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót                     w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ich wystąpienia,
8) udostępnianie Zamawiającemu do wglądu dokumentacji odbiorowej dla robót ulegających zakryciu lub zanikowych - niezwłocznie na każde jego żądanie,

9) w wypadku konieczności ustalenia kosztów części zakresu robót:

a) ustalenie obmiaru i przygotowanie kosztorysów inwestorskich w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego wystąpienia przedstawiciela Zamawiającego, 

b)
sprawdzenie kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania,
10)
uzgadnianie zapisów i podpisanie „Protokołu konieczności dokonania zmiany umowy” na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,

11)
udział w czynnościach odbiorów częściowych oraz podpisanie protokołów częściowych  na warunkach wynikających z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, które będą stanowić podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie części prac i robót przez Wykonawcę robót budowlanych, 

12)
udział w komisji odbiorowej w odbiorze końcowym  na zasadach wynikających z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, stwierdzanie istnienia wad robót podczas takich czynności, sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej oraz podpisanie protokołów z czynności odbioru końcowego,
13)
stwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas odbiorów o którym mowa w pkt 12.

3. W przypadku konieczności ustalenia kosztów dla części zakresu robót w branży elektrycznej ujętych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, strony ustalają, iż podstawą do tego ustalenia będą wskaźniki kosztorysowe oraz ceny minimalne materiałów (bez kosztów zakupu) i sprzętu z ostatnich wydanych przed tymi wyliczeniami zeszytów SEKOCENBUD  a w wypadku ich braku w tych zeszytach – jako minimalne z rynku. 

4. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania, o którym mowa w §1 ust. 1,  rozszerzenia zakresu robót do 15% robót w branży elektrycznej określonych pierwotnie w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi zakresem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w  §4 ust. 1.

5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych na zadaniu, o którym mowa w §1 ust. 1, obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru inwestorskiego do czasu ich zakończenia, odbioru i rozliczenia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w  §4 ust. 1.
6. W związku z realizacją obowiązków nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany do zapewnia pobytu każdej z osób pełniących funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego  na budowie odpowiednio do potrzeb wynikających z toku realizacji zadania (w okresie prowadzenia robót). Pobyty te winny zostać potwierdzone poprzez wpisy do dziennika budowy, sporządzenie notatek służbowych, dokumentacji fotograficznej. 
7. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w niniejszej umowie:
w zakresie robót elektrycznych będzie pełnić ……………………………,  który posiada uprawnienia budowlane …………………………(umożliwiające pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w branży elektrycznej przyjętych do wykonania na zadaniu o którym mowa w §1 ust. 1) o numerze ewidencyjnym ……. z dnia ……….........,
§ 3

Termin wykonania

Terminy realizacji:  

1) rozpoczęcie  - od dnia następnego po dniu podpisania niniejszej umowy, 
2) zakończenie - do dnia spisania protokołu odbioru końcowego, co winno nastąpić w terminie do dnia 01.07.2021r.
§ 4

Wynagrodzenie

1. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy                     w kwocie ………. zł (brutto) słownie: ……………………………  ../100,

w tym: cena netto wynosi: ……… zł (słownie: ……….. ../100), 

     podatek VAT w wysokości 23 % wynosi: ……… zł (słownie: ………………. ../100).   

2. Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy będzie się odbywało fakturą końcową. 

3. Faktura końcowa zostanie wystawiona  po dokonaniu odbioru końcowego od Wykonawcy robót budowlanych i spisaniu protokołu na ta okoliczność. Zapłata faktury końcowej będzie następowała w terminie 14-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z „Protokołem zaawansowania nadzoru inwestorskiego”.

4. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli w terminie płatności dokona on  należnej Wykonawcy wypłaty środków.

5. Wystawca faktury oświadcza, że rachunek bankowy na który zostanie dokonana płatność  posiada konto pomocnicze VAT w celu dokonania zapłaty poprzez mechanizm podzielonej płatności oraz konto bankowe zostało zgłoszone na Białą Listę podatników.

6. Dane do wystawienia faktury VAT:
Nabywca:
Powiat Raciborski


            Plac Stefana Okrzei 4



47-400 Racibórz



NIP: 6391982788

Odbiorca: 
Starostwo Powiatowe w Raciborzu



Plac Stefana Okrzei 4



47-400 Racibórz.

§ 5

Kary umowne

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

2)
za nieterminowe realizowanie obowiązków z winy Wykonawcy, o których mowa w § 2  ust. 2 pkt 3 lit c) oraz pkt 7 i pkt 9 niniejszej umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

3)
za stwierdzenia braku pobytu osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego  na budowie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w § 2  ust. 6 niniejszej umowy w wysokości 50,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,  
4)
za inne niż ujęte w pkt 2 lub 3 nieprawidłowe realizowanie obowiązków wynikających                    z niniejszej umowy w wysokości 200,00 zł, za każdy stwierdzony taki przypadek.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub uniemożliwienie realizacji umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,                 o którym mowa w § 4 ust. 1.

3.
Strony uzgadniają, iż w wypadku wystąpienia kar, o których mowa w ust. 1 wyliczoną równowartość Zamawiający potrąci bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w przypadkach:
1)
opóźnienia realizacji zadania z winy Wykonawcy przekraczającego 1 tydzień, 

2)
dopuszczenie do realizacji zadania niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami technicznymi  i obowiązującymi przepisami,

3)
z powodu niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (po pisemnym wystąpieniu Zamawiającego).

2.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.  

3.
W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w  § 5 ust. 1 pkt 1.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przekaże protokolarnie swój zakres obowiązków osobie wskazanej przez Zamawiającego. 

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Upoważnionymi przedstawicielami ze strony Zamawiającego do realizacji zapisów niniejszej umowy oraz do podpisywania w składzie co najmniej 2 -osobowym ze strony Zamawiającego „Protokołu z realizacji nadzoru inwestorskiego” są:

a)  ……………………………………………, 

b)  ………………………..………………….,

c) …………………………………………….

2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązać, w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4.  Wykonawca zobowiązuje się do:

1) zachowania poufności informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. Obowiązek zachowania poufności informacji obowiązuje niezależnie od ich nośnika i bez względu na sposób przekazania,

2) wykorzystywania przekazanych informacji, o których mowa w pkt. 1 tylko w zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy,

3) niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są konieczne do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

4) dochowania najwyższej staranności przy realizacji postanowień umowy. Wykonawca jest               w pełni odpowiedzialny za każdą bezpośrednią lub pośrednią szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę wyżej wymienionych postanowień,

5) podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji                    i dokumentów zawierających informacje dotyczące Zamawiającego przed ich utratą lub ujawnienie na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Zamawiającego,

6) zachowania poufności informacji także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

5. Wszelkie zmiany, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Strony wspólnie ustalają, że składane przez stronę oświadczenie woli w związku                             z wykonaniem niniejszej umowy drugiej stronie są skuteczne z momentem ich doręczenia na adres siedziby stron wskazanych w preambule umowy, z tym zastrzeżeniem, że doręczenie jest skuteczne najpóźniej 7 dnia od dnia, w którym podjęto próbę doręczenia korespondencji przesyłka poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego.

7. Niniejszą umowę wraz załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla Zamawiającego i 1 (jednym) dla Wykonawcy.

              ZAMAWIAJĄCY






WYKONAWCA

7

