Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

 nr SI 7011.4.2022                                                                                 

                                                     WZÓR  UMOWY  NR …………….
zawarta dnia …………………. w Raciborzu pomiędzy:

Powiatem Raciborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, NIP: 639-19-82-788, REGON: 276255111, z siedzibą w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4, w imieniu którego działają:

1. ……………………… 

2. ………………………

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a,

...................................................... z siedzibą w .............................., ul. ........................., 

KSR/CEiDG ………………., NIP ........................., REGON ............................,

reprezentowanym przez ................................................................................,

zwanymi dalej „Wykonawcą”.

o następującej treści:
§ 1
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa”. 

2.
Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla części przedsięwzięcia o którym mowa w ust. 1, tj. dla  zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z ulicą Ogrodową w Krzyżanowicach do skrzyżowania z ulicą Szkolną w Owsiszczach”, obejmującego odcinek drogi powiatowej klasy „L”, kategorii ruchu KR3, o długości 2 630mb.
3.
Zakres rzeczowy do ujęcia w dokumentacji projektowej obejmuje głównie: 

1) poszerzenie jezdni do 5,50 m na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3507S; 

2) wykonanie przebudowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wraz ujednoliceniem jezdni do 5,50 m i poszerzeniami na łukach, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3507S do rejonu skrzyżowania z ul Wojska Polskiego w m. Owsiszcze (technologia robót powinna obejmować między innymi frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowego pakietu warstw z mas mineralno-asfaltowych o grubości min. 12cm obejmujących min. warstwę wiążącą i ścieralną);

3) wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej na warstwie podbudowy w obramowaniu z krawężników betonowych na odcinku po stronie prawej od skrzyżowania z ul. Ogrodową w m. Krzyżanowice do boiska sportowego w m. Owsiszcze odsuniętej za   pobocze wraz z wykonaniem nasypów drogowych w miejscach tego wymagających;

4) przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 3511S i 3507S przy zastosowaniu wysp przejezdnych, przewidzeniu przejazdu rowerowego wraz z przejściem dla pieszych przez DP 3507S w ciągu planowanej ścieżki rowerowej i doświetleniem rejonu skrzyżowania lampami typu LED (min. 4 punkty oświetleniowe) zasilanymi energią elektryczną z istniejącej sieci oświetleniowej w osadzie Wydale; 

5) wykonanie terenu utwardzonego o nawierzchni z kostki betonowej na warstwie podbudowy po stronie prawej wzdłuż boiska sportowego w m. Owsiszcze wraz z wykonaniem zjazdu na boisko;

6) przebudowę chodnika po stronie prawej w m. Owsiszcze od skrzyżowania z ul. Sportową do skrzyżowania z ul. Szkolną (koniec opracowania);

7) wykonanie chodnika po stronie lewej w m. Owsiszcze na odcinku od pierwszego zjazdu do posesji przy Krzyżanowickiej 1 do zjazdu do posesji przy ul. Wojska Polskiego 1 od strony drogi powiatowej (początek łuku);  
8) przebudowę urządzeń odwadniających wraz z uzupełnieniem i wymianą elementów odwodnienia oraz odmulenie pozostałych rowów;

9) przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdów do posesji i pól wraz z przepustami na całej długości odcinka;

10) zaplanowanie wykonania peronów dla przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Główną do miejscowości Nowa Wioska (strona prawa) i w rejonie boiska sportowego w m. Owsiszcze (strona lewa) wraz z przejściami dla pieszych, ich doświetleniem lampami typu LED i umiejscowieniem na jezdni linii przystankowych;

11) przeniesienie kolidujących elementów infrastruktury technicznej;

12) utwardzenie destruktem asfaltowym poboczy o szerokościach zgodnych z obowiązującymi przepisami;

13) wykończenie przyległych w pasie drogowym terenów zielonych;

14) wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu: oznakowania pionowego i poziomego, barier energochłonnych, itp.

      
4. Zamawiający jest w posiadaniu map zasadniczych do celów projektowych z 2021 roku w wersji papierowej i elektronicznej które w wersji elektronicznej przekaże Wykonawcy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy.
5. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 - 3 obejmuje:

1) wykonanie niezbędnej inwentaryzacji w terenie,
2) wykonanie projektu budowlano – wykonawczego w  branżach: drogowej wraz z odwodnieniem i elektrycznej, 

3) wykonanie przedmiaru robót z podziałem na poszczególne branże,    

4) wykonanie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na poszczególne branże,
5) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z podziałem na poszczególne branże,
6) opracowanie: niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia procedury dotyczącej decyzji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i złożenie wniosku w tej sprawie do gminy oraz niezbędnej dokumentacji do zgłoszenia wodnoprawnego i złożenie tego zgłoszenia do PGW Wód Polskich,

7) wykonanie projektu docelowej zmiany organizacji ruchu, jego uzgodnienie oraz złożenie kompletnego wniosku o jego zatwierdzenie,
8) uzyskanie wszelkich pozostałych uzgodnień, opinii i zgód wymaganych przepisami (za wyjątkiem decyzji z gminy w sprawie: oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i potwierdzenia zgłoszenia wodnoprawnego z PGW Wód Polskich), koniecznych do uzyskania zezwolenia na realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót) od organu administracji architektoniczno-budowlanej.
6. Wykonawca oświadcza, że dane podane w ust. 1 - 3 są wystarczające do opracowania dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej umowy.
7. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian na etapie opracowania dokumentacji projektowej wynikających z obowiązujących przepisów i dokonanych pisemnych uzgodnień                                 z  przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Dokumentacja wykonana w ramach umowy będzie wykorzystana do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.). 
§ 2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na: do 220 dni od daty podpisania umowy.
2. W terminie do 90 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca przekaże 1 egzemplarz kompletnych planów zagospodarowania terenu wraz z legendą w branży drogowej Zamawiającemu (do siedziby Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Pl. Okrzei 4), który w terminie do 10 dni od daty ich otrzymania zaopiniuje tą część dokumentacji.   

3. W terminie do 110 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca złoży wniosek do gminy w celu wszczęcia procedury dotyczącej decyzji w sprawie: oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz zgłoszenie wodnoprawne do PGW Wód Polskich. Na potwierdzenie złożenia tych wniosków Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię tych wniosków z potwierdzeniem ich wpływów.  

4. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy zostanie dostarczona przez Wykonawcę w umówionym terminie wskazanym w ust. 1 do siedziby Zamawiającego, tj. Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4 w 1 komplecie egzemplarzy w wersji papierowej oraz elektronicznej do sprawdzenia, a następnie po sprawdzeniu pozostałe egzemplarze.

5.  Dokumentacja  realizowana w ramach niniejszej umowy będzie wykonana w ilościach:

1)
po 5 egz. projektów budowlano-wykonawczych o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 2 umowy w formie papierowej, 
2)
po 3 egz. przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich o których mowa w §1 ust. 5 pkt 3-4 umowy w formie papierowej, 
3)
po 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót o których mowa w §1 ust. 5 pkt 5 umowy w formie papierowej,

4)
po 3 egz. niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia procedury dotyczącej decyzji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz do zgłoszenia wodnoprawnego  w formie papierowej,

5)   po 3 egz. projektów docelowej organizacji ruchu których wraz z uzgodnieniami o których mowa w §1 ust. 5 pkt 7 umowy w formie papierowej,
6)  1 komplet uzgodnień, opinii i zgód o których mowa w §1 ust. 5  pkt 8 umowy  w formie papierowej,

7)
2 płyty CD lub DVD kompletu dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 5 pkt 1-8 umowy w formie elektronicznej w plikach PDF, oraz dodatkowo ujętego w §1 ust. 5 pkt 6 i 7 umowy w formie elektronicznej w plikach do edycji, natomiast dokumentacja projektowa opisowa i rysunkowa także w formie edytowalnej (doc, dwg).

6. Zamawiający do 7 dni od daty otrzymania przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy, dokona jego weryfikacji i spisuje przy udziale upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy:

1)
protokół odbioru w przypadku braku uwag do przedmiotu umowy, 

2)
protokół sprawdzenia części dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia wad                                w przekazanej dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, 

3)
protokół odmowy odbioru w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób uniemożliwiający realizację inwestycji na podstawie przekazanego opracowania. 

7.
Podstawę do wystawienia faktur obejmujących wynagrodzenie umowne za zdaną Zamawiającemu dokumentację będą protokoły, o których mowa ust. 6 pkt 1 lub ust. 6 pkt 2 umowy wraz z  Protokołem z usunięcia stwierdzonych wad, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 umowy.
§ 3
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadomienia na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

2. Zamawiający na czas wykonania przedmiotu umowy udzieli Wykonawcy niezbędnych: pełnomocnictw oraz upoważnień do wykonania przedmiotu umowy, w terminie do 5 dni od daty złożenia zgłoszenia Wykonawcy w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
3.
Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie: z zapisami niniejszej umowy, z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).
4.
Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym oraz do działania na rzecz Zamawiającego w całym okresie realizacji umowy. W tym zakresie m.in. będzie prowadzona bieżąca korespondencja między stronami oraz w miarę potrzeb odbywać się będą spotkania robocze dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 
5.
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się również bez zbędnej zwłoki do udzielania odpowiedzi, wyjaśnień, ewentualnej modyfikacji opracowanej dokumentacji w okresie trwania postępowań przetargowych na realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji do momentu wyłonienia wykonawców robót budowlanych.

6.
Do przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenie o jego kompletności pod względem celu któremu ma służyć i zgodności z obowiązującymi normami i przepisami

§ 4
1.
Z chwilą przekazania przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy oraz jego egzemplarzy na następujących polach eksploatacji:

1)  utrwalania bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, 

2)   zwielokrotniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line,

3)  wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania  w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,

4)   rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej (w tym również w ramach utworów zbiorowych), w czasopismach, w publikacjach promocyjnych, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczenia Utworu,

5)  wypożyczania, najmu, użyczania, dzierżawy lub wymiany nośników, na których przedmiot umowy utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do niniejszego ustępu pkt 1 i 2, przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępniania, w szczególności określonej w pkt 3 i 4 niniejszego ustępu,

6)
nadawania za pomocą wizji (przewodowej albo bezprzewodowej) przez stację naziemną, jak i za pośrednictwem satelity,

7)   odtwarzania i wystawiania,

8)
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

9)
zezwalania na zasadzie wyłączności na wykonywanie zależnych praw autorskich lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w niniejszym ustępie,

10) modyfikowanie całości przedmiotu umowy, poszczególnych dokumentacji, fotografii oraz ich pojedynczych fragmentów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek (w tym aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich) zmian, adaptacji, łączenie oraz jego fragmentów z innymi dziełami.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono oryginał utworów.

3. Wykonawca zobowiązuje się do nie wykonywania autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy oraz umocowuje Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy. 
§ 5
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy oraz przeniesienie praw, o których mowa               w § 4 ust. 1 i 2 umowy na polach eksploatacji tam wskazanych, strony ustalają łącznie na kwotę: ……………… zł brutto (słownie: ……………………………….. 00 /100) – tj. wraz  z podatkiem VAT.
2. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu i protokolarnym odebraniu, o którym mowa          w § 2 ust. 6 niniejszej umowy przez Zamawiającego przedmiotu umowy.
4.
Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur przelewem na konto podane na fakturze w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

5. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeżeli w terminie dokona on należnej Wykonawcy wypłaty środków.
6. Wystawca faktury oświadcza, że rachunek bankowy na który zostanie dokonana płatność posiada konto pomocnicze VAT w celu dokonania zapłaty poprzez mechanizm podzielonej płatności oraz konto bankowe zostało zgłoszone na Białą listę podatników.
7.
Dane do wystawienia faktury VAT:

Nabywca:
Powiat Raciborski




Plac Stefana Okrzei 4




47-400 Racibórz




NIP: 6391982788

Odbiorca: 
Starostwo Powiatowe w Raciborzu




Plac Stefana Okrzei 4




47-400 Racibórz.
§ 6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie realizuje prac bez uzasadnionych przyczyn przez okres dłuższy niż 14 dni  oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2) w przypadku nie przekazania Zamawiającemu 1 egzemplarza kompletnych planów zagospodarowania terenu wraz z legendą w terminie do 100 dni od daty podpisania umowy,
3) w przypadku nie złożenia wniosku do gminy w celu wszczęcia procedury dotyczącej decyzji w sprawie: oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia lub zgłoszenia wodnoprawnego do PGW Wód Polskich w terminie do 120 dni od daty podpisania umowy,

4) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe lub                       w sposób sprzeczny z umową,

5)
w przypadku nie usunięcia wad z protokołu, o którym mowa § 2 ust. 6 pkt 2 umowy,

6)
w przypadku podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 3 umowy.
2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

3.
Odstąpienie od umowy, może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o zaistnieniu jednej z przesłanek określonych w ust. 1 i winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i winno zawierać uzasadnienie.

4.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z powodu wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonane prace, do dnia odstąpienia. 

5.
W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w §  8 ust. 1. 
§ 7
1.
Wykonawca  jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość                 i użyteczność przedmiotu umowy, także ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach                 i przepisach techniczno-budowlanych oraz rozwiązania niezgodne od podanych w niniejszej umowie.

2. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy opisany w § 1 umowy  przysługuje prawo:
1)
żądania bezpłatnego usunięcia wad w oparciu o protokół sprawdzenia dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym Wykonawcy (lecz nie dłuższym niż 10 dni od daty podpisania protokołu sprawdzenia dokumentacji projektowej) bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, które obciążą Wykonawcę. W tym przypadku terminem odbioru przedmiotu umowy będzie termin spisania Protokołu odbioru z usunięcia wad przedmiotu umowy,
2)
odstąpienia od umowy, w oparciu o Protokół odmowy odbioru, jeżeli stwierdzono wady uniemożliwiające realizację zadania na podstawie przekazanego opracowania,
3)
żądania bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, ujawnionych na każdym etapie wykorzystania przedmiotu umowy.

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają po upływie 3 lat od daty spisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag przez Zamawiającego.
§ 8
1. Strony zastrzegają kary umowne za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w następujących przypadkach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,
b) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,
c) za odstąpienie od umowy lub niewykonania umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

d) za nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub uniemożliwienie realizacji umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia umownego. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 9
Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe                  w Raciborzu w ramach przedmiotu umowy, jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl .

W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatraciborski.pl .

Prosimy o zapoznanie się z  informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznych: https://bip.powiatraciborski.pl .

§ 10
1.
W sprawach technicznych i merytorycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy upoważnionymi osobami, z którymi należy się kontaktować po stronie Zamawiającego są: 
 a) ………………………………………………….. 
b) …………………………………………………. 
c) ………………………………………………….
Osoby te w składzie co najmniej 2 osobowym będą podpisywały ze strony Zamawiającego protokoły, o których mowa w § 2 ust. 6  oraz w  § 7 ust. 2 pkt 1 umowy.
2.
Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.
W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) zachowania poufności informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. Obowiązek zachowania poufności informacji obowiązuje niezależnie od ich nośnika i bez względu na sposób przekazania,
2) wykorzystywania przekazanych informacji, o których mowa w pkt 1 tylko w zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy,

3) niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są konieczne do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

4) dochowania najwyższej staranności przy realizacji postanowień umowy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą bezpośrednią lub pośrednią szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę wyżej wymienionych postanowień,

5) podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających informacje dotyczące Zamawiającego przed ich utratą lub ujawnienie na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Zamawiającego,

6) zachowania poufności informacji także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Strony wspólnie ustalają, że składane przez stronę oświadczenie woli w związku z wykonaniem niniejszej umowy drugiej stronie są skuteczne z momentem ich doręczenia na adres siedziby stron wskazanych w preambule umowy, z tym zastrzeżeniem, że doręczenie jest skuteczne najpóźniej 7 dnia od dnia, w którym podjęto próbę doręczenia korespondencji przesyłka poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego.

7. Niniejszą umowę wraz załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla Zamawiającego i 1 (jednym) dla Wykonawcy.

Zamawiający:
                                                                            Wykonawca:
str. 8

