
               Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego SI.7011.35.2023
UMOWA  Nr SI.7011.35.2023
zawarta dnia …………………. w Raciborzu pomiędzy:

Powiatem Raciborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, NIP: 639-19-82-788, REGON: 276255111, z siedzibą w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4, w imieniu którego działają:

1. ……………………… 

2. ………………………
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a,

...................................................... z siedzibą w .............................., ul. ........................., 

KSR/CEiDG ………………., NIP ........................., REGON ............................,

reprezentowanym przez ................................................................................,
zwanymi dalej „Wykonawcą”.

o następującej treści:

§ 1
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Budowa                   i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu”.
2. Zakres rzeczowy programu funkcjonalno-użytkowego zwanego dalej „PFU” powinien obejmować głównie budowę:
1) sali gimnastycznej o pow. zabudowy do 351 m2 wraz z podpiwniczeniem, w tym: dwie salki gimnastyczne z demontowaną/ruchomą ścianką pomiędzy nimi, pomieszczenie socjalne dla nauczycieli, pomieszczenia gospodarczego/magazynku na sprzęt sportowy, sanitariatów, szatni dla uczniów, magazynu w części piwnicznej,

2) łącznika ze szkoły do nowego budynku o wymiarach  ok. 3,6 m x 6 m,

3) boiska do piłki nożnej i piłki ręcznej o wymiarach ok. 60,7 m x 28,1 m, 

4) dwóch torów do biegu na 60 m oraz rozbiegu i piaskownicy do skoku w dal,

5) boiska do piłki koszykowej i siatkowej o wymiarach ok. 32,5 m x 19 m, z trybunami                     z trzech stron przy tym boisku,  

6) piłkochwytów,

7) obiektów rekreacyjnych i innego zagospodarowania: miejsc rekreacyjnych dla uczniów             w formie dwóch pergoli z siedziskami i stołami stałymi przy budynku szkoły oraz miejsc dodatkowych za boiskiem przy parkingu,

8) pomieszczenia gospodarczego o pow. do 35 m2 oraz wiaty na odpady,


9) nawierzchni i pozostałego zagospodarowania przy nowej infrastrukturze,

   10) oraz wymianę części ogrodzenia szkoły i wykonanie prac towarzyszących.

3. Planowane rozmieszczenie obiektów budowlanych wskazano w Koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy.    
4.   Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)
wykonanie niezbędnej inwentaryzacji dla PFU,

2) pozyskanie mapy do celów opiniodawczych celem opracowania PFU,     
3)
wykonanie PFU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia  2021 r. (Dz. U.  z 2021 r., poz. 2454), zawierającego m.in.:

a) w części opisowej: opis stanu docelowo projektowanego we wszystkich branżach, opracowany i podpisany przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach:
-   architektonicznej,

-   konstrukcyjno-budowlanej, 

-   instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

    gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

-   instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

    elektroenergetycznych,
         b) specyfikacje techniczne trybun z siedziskami, piłkochwytów, stołów, ławek, 

c) w części graficznej:

             -  plan zagospodarowania terenu z legendą (koncepcja),
    - rzuty kondygnacji piwnic i parteru sali gimnastycznej i łącznika z opisem pomieszczeń, 
    - podstawowe przekroje sali gimnastycznej, łącznika, boiska do piłki nożnej i ręcznej oraz boiska do piłki koszykowej i siatkowej z opisami, 

    -  4 wizualizacje obiektów budowlanych z widokiem od zewnątrz. 
4)
wykonanie wyceny planowanych robót budowlanych ujętych PFU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458), z podziałem na obiekty budowlane.  
5. Wykonawca oświadcza, że dane podane w ust. 2 - 4 są wystarczające do opracowania dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają: do dnia 29.02.2024r. 

2. Dokumentacja obejmująca zakres ujęty w § 1 umowy, zostanie dostarczona przez Wykonawcę w umówionym terminie wskazanym w ust. 1 do siedziby Zamawiającego – tj. Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4.

3.  Dokumentacja realizowana w ramach niniejszej umowy będzie wykonana w ilościach:
1) po 3 egz. dokumentacji, o której mowa w § 1 w  formie papierowej, 
2) komplet dokumentacji, o której mowa w § 1 w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w plikach PDF. 
4. Zamawiający do 7 dni od daty otrzymania przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy, dokona jego weryfikacji i spisuje przy udziale upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy:
1)
protokół odbioru w przypadku braku uwag do przedmiotu umowy, 

2)
protokół sprawdzenia dokumentacji  w przypadku wystąpienia wad w przekazanej dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, 

3)
protokół odmowy odbioru w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób uniemożliwiający realizację inwestycji na podstawie przekazanego opracowania. 

5.
Podstawą do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie umowne za zdaną Zamawiającemu dokumentację będzie protokół, o którym mowa ust. 4 pkt 1 lub ust. 4 pkt 2 umowy wraz z  Protokołem z usunięcia stwierdzonych wad, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 umowy.
§ 3

1.
Z chwilą przekazania przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy oraz jego egzemplarzy na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalania bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, 

2) zwielokrotniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line,

3) wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania  w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,

4) rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej (w tym również w ramach utworów zbiorowych), w czasopismach,                           w publikacjach promocyjnych, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczenia Utworu,

5) wypożyczania, najmu, użyczania, dzierżawy lub wymiany nośników, na których przedmiot umowy utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do niniejszego ustępu pkt 1               i 2, przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępniania, w szczególności określonej w pkt 3  i 4 niniejszego ustępu,

6) nadawania za pomocą wizji (przewodowej albo bezprzewodowej) przez stację naziemną, jak  i za pośrednictwem satelity,

7) odtwarzania i wystawiania,

8) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  w miejscu             i w czasie przez siebie wybranym,

9) zezwalania na zasadzie wyłączności na wykonywanie zależnych praw autorskich lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań oraz korzystania z tych opracowań                              i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w niniejszym ustępie,

10) modyfikowanie całości przedmiotu umowy, poszczególnych dokumentacji, fotografii oraz ich pojedynczych fragmentów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek             (w tym aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich) zmian, adaptacji, łączenie oraz jego fragmentów z innymi dziełami.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono oryginał utworów.
§ 4
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy oraz przeniesienie praw, o których mowa             w § 3 ust. 1 i 2 umowy na polach eksploatacji tam wskazanych, strony ustalają łącznie na kwotę ……………… zł brutto (słownie: ………………….... 00 /100) – tj. wraz z podatkiem VAT.
2. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu i protokolarnym odebraniu, o którym mowa          w § 2 ust. 4 i 5 niniejszej umowy przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

3.
Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na konto podane na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

4.
Terminy zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli w terminie płatności dokona on  należnej Wykonawcy wypłaty środków.
5.
Wystawca faktury oświadcza, że rachunek bankowy na, który zostanie dokonana płatność posiada konto pomocnicze VAT w celu dokonania zapłaty poprzez mechanizm podzielonej płatności oraz konto bankowe zostało zgłoszone na Białą Listę podatników.

6.
Dane do wystawienia faktury VAT:

Nabywca:
Powiat Raciborski




Plac Stefana Okrzei 4




47-400 Racibórz




NIP: 6391982788
Odbiorca: 
Starostwo Powiatowe w Raciborzu




Plac Stefana Okrzei 4




47-400 Racibórz
§ 5
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe lub                  w sposób sprzeczny z umową,
2) w przypadku gdy opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 7 dni licząc od terminu podanego w §2 ust. 1 niniejszej umowy,

3) w przypadku nie usunięcia wad z protokołu, o którym mowa § 2 ust. 4 pkt 2,

4) w przypadku podpisania protokołu o którym mowa w  § 2 ust. 4 pkt 3.
2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Zamawiający wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin,                 a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

3.
Odstąpienie od umowy, może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o zaistnieniu jednej z przesłanek określonych w ust. 1 i winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i winno zawierać uzasadnienie.

4.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z powodu wystąpienia sytuacji,               o których mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonane do dnia odstąpienia prace.  

5.
W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1. 
§ 6
1.
Wykonawca  jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za niezgodne z przepisami, z zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej.

2.  
Zamawiającemu, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy opisany w § 1 umowy  przysługuje prawo:

1)
żądania bezpłatnego usunięcia wad w oparciu o protokół sprawdzenia dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym Wykonawcy (lecz nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania protokołu sprawdzenia dokumentacji) bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, które obciążą Wykonawcę. W tym przypadku terminem odbioru przedmiotu umowy będzie termin spisania Protokołu odbioru z usunięcia wad przedmiotu umowy. 

2)
odstąpienia od umowy, w oparciu o Protokół odmowy odbioru, jeżeli stwierdzono wady uniemożliwiające realizację zadania na podstawie przekazanego opracowania.

3)
żądania bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, ujawnionych na każdym etapie wykorzystania przedmiotu umowy.

3.
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają po upływie 3 lat od daty spisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag przez Zamawiającego.
§ 7
1. Strony zastrzegają kary umowne za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w następujących przypadkach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy o którym mowa w § 1,  w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy lub jego części, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy lub niewykonania umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

d) za nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
2)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub uniemożliwienie realizacji umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia umownego. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 8
Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe                  w Raciborzu w ramach przedmiotu umowy, jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl .

W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatraciborski.pl .

Prosimy o zapoznanie się z  informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznych: https://bip.powiatraciborski.pl
§ 9
1.
W sprawach technicznych i merytorycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy upoważnionymi osobami, z którymi należy się kontaktować po stronie Zamawiającego są: 

 a) ……………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………  
Osoby te w składzie co najmniej 2 osobowym będą podpisywały ze strony Zamawiającego protokoły, o których mowa w § 2 ust. 4  oraz w  § 6 ust. 2 pkt 1 umowy.
2.
Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązać, w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3.
W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) zachowania poufności informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. Obowiązek zachowania poufności informacji obowiązuje niezależnie od ich nośnika i bez względu na sposób przekazania,

2) wykorzystywania przekazanych informacji, o których mowa w pkt 1 tylko w zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy,

3) niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są konieczne do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

4) dochowania najwyższej staranności przy realizacji postanowień umowy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą bezpośrednią lub pośrednią szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę wyżej wymienionych postanowień,

5) podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji                   i dokumentów zawierających informacje dotyczące Zamawiającego przed ich utratą lub ujawnienie na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Zamawiającego,

6) zachowania poufności informacji także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

5. Wszelkie zmiany, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Strony wspólnie ustalają, że składane przez stronę oświadczenie woli w związku z wykonaniem niniejszej umowy drugiej stronie są skuteczne z momentem ich doręczenia na adres siedziby stron wskazanych w preambule umowy, z tym zastrzeżeniem, że doręczenie jest skuteczne najpóźniej 7 dnia od dnia, w którym podjęto próbę doręczenia korespondencji przesyłką poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego.

7. Niniejszą umowę wraz załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla Zamawiającego i 1 (jednym) dla Wykonawcy.
Zamawiający:
                                                                            Wykonawca:
3

