Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

 nr SI 7011.22.2024                                                                                 

                                                     WZÓR  UMOWY  NR …………….
zawarta dnia …………………. w Raciborzu pomiędzy:

Powiatem Raciborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, NIP: 639-19-82-788, REGON: 276255111, z siedzibą w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4, w imieniu którego działają:

1. ……………………… 

2. ………………………

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a,

...................................................... z siedzibą w .............................., ul. ........................., 

KSR/CEiDG ………………., NIP ........................., REGON ............................,

reprezentowanym przez ................................................................................,

zwanymi dalej „Wykonawcą”.

o następującej treści:
§ 1
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3544S ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu”. 

2.
Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej odcinek drogi powiatowej nr 3544S, klasy „L”, kategorii ruchu KR3, o długości ok. 1782 mb od  początku działki nr 875/523 (naprzeciwko wejścia na teren cmentarza) w miejscowości Pogrzebień do granicy powiatu raciborskiego z powiatem wodzisławskim.
3.
Zakres rzeczowy do ujęcia w dokumentacji projektowej obejmuje głównie: 
1) wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na warstwie podbudowy z kruszywa, w obramowaniu z obrzeży betonowych i istniejących krawężników betonowych na odcinku o długości ok. 337 mb od rejonu cmentarza w m. Pogrzebień do rejonu posesji ul. Lubomska 24  (dz. nr 742/485) – odcinek 1, 
2) wykonanie przebudowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wraz z  ujednoliceniem jej szerokości do 6,00 m i poszerzeniami na łukach na odcinku o długości ok. 845 mb od rejonu posesji ul. Lubomska 24 (dz. nr 742/485) do rejonu dz. nr 272/25 (zjazdu na drogę gruntową) - technologia robót powinna obejmować m.in.: frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni bitumicznej, uzupełnienie podbudów i wykonanie nowego pakietu warstw z mas mineralno-asfaltowych, obejmujących min. warstwę wiążącą i ścieralną – odcinek 2,
3) kompleksową przebudowę konstrukcji drogi wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nasypu drogowego na odcinku o długości ok. 600 mb od rejonu dz. nr 274/25 (zjazdu na drogę gruntową) do granicy powiatu raciborskiego z powiatem wodzisławskim (gmina Lubomia) – odcinek 3,
4) przebudowę urządzeń odwadniających wraz z uzupełnieniem i wymianą elementów odwodnienia oraz odmulenie pozostałych rowów,
5) przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdów do posesji i pól wraz z przepustami na całej długości odcinków,
6) przeniesienie kolidujących elementów infrastruktury technicznej,
7) wykonanie poboczy o szerokościach zgodnych z obowiązującymi przepisami i nawierzchni: 
- z kostki brukowej od zakończenia chodnika przy ul. Lubomskiej 24 do terenu wieży widokowej na działce nr 722/439 (po tej samej stronie co chodnik),

- z destruktu asfaltowego – pozostałe pobocza na odcinkach 2 i 3, 
8) wykończenie przyległych w pasie drogowym terenów zielonych,
9) wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu: oznakowania pionowego (z uwzględnieniem oznakowania dotyczącego ograniczenia tonażowego na drodze, które istnieje na dalszym odcinku DP 3544 S oraz na 3543 S - tablice uprzedzające o tym ograniczeniu) i poziomego (w technologii grubowarstwowej), montaż barier energochłonnych, itp.
      
4. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 - 3 obejmuje:

1) wykonanie niezbędnej inwentaryzacji w terenie,
2) opracowanie niezbędnych map do celów projektowych,
3) wykonanie badań geotechnicznych oraz opracowanie sprawozdania z tych badań dla odcinka na którym jest planowana kompleksowa przebudowa konstrukcji drogi (minimum 8 odwiertów, w tym na odcinku występujących osiadań terenu o charakterze osuwiskowym minimum 4 odwierty o głębokości co najmniej 10m),
4) wykonanie projektu budowlanego z zaznaczeniem odcinków 1,2 i 3 w tym:

a) projekt zagospodarowania terenu, 

b) projekt architektoniczno-budowlany w branży drogowej wraz z odwodnieniem, 

c) projekty techniczne (w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami: energetyczną lub  teletechniczną lub światłowodową – dla tych kolizji),
5) wykonanie przedmiaru robót z podziałem na odcinki 1,2 i 3,     

6) wykonanie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na odcinki 1,2 i 3,
7) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
8) opracowanie: niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia procedury dotyczącej decyzji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i złożenie wniosku w tej sprawie do gminy, 
9) wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu, jego uzgodnienie oraz złożenie kompletnego wniosku o jego zatwierdzenie;
10) uzyskanie wszelkich pozostałych uzgodnień, opinii i zgód wymaganych przepisami, koniecznych do uzyskania zezwolenia na realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót) od organu administracji architektoniczno-budowlanej.
5. Zamawiający jest w posiadaniu projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zakresu  Przebudowy ciągu pieszego przy DP 3544S - ul. Lubomska w miejscowości Pogrzebień (na odcinku o długości ok. 337 mb od rejonu cmentarza w m. Pogrzebień do rejonu posesji ul. Lubomska 24), które to dokumenty w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy przekaże w wersji elektronicznej Wykonawcy. Z w/w dokumentacji wykonano ustawienie krawężników drogowych. Pozostały zakres należy wprowadzić do dokumentacji projektowej dla zadania o którym mowa w ust.1 niniejszej umowy.       
6. Wykonawca oświadcza, że dane podane w ust. 2 - 5 są wystarczające do opracowania dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej umowy.
7. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian na etapie opracowania dokumentacji projektowej wynikających z obowiązujących przepisów i dokonanych pisemnych uzgodnień                                 z  przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Dokumentacja wykonana w ramach umowy będzie wykorzystana do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). 
§ 2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają: do dnia 05.12.2024r. 
2. W terminie do 30.09.2024r., Wykonawca przekaże 1 egzemplarz kompletnych planów zagospodarowania terenu wraz z legendą w branży drogowej Zamawiającemu (do siedziby Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Pl. Okrzei 4), który w terminie do 10 dni od daty ich otrzymania zaopiniuje tą część dokumentacji.   

3. W terminie do 31.10.2024r., Wykonawca złoży wniosek do gminy w celu wszczęcia procedury dotyczącej decyzji w sprawie: oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Na potwierdzenie złożenia tego wniosku Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię tego wniosku wraz z 1 egz. załączonej dokumentacji i potwierdzeniem wpływu tego wniosku do gminy .  
4. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy zostanie dostarczona przez Wykonawcę w umówionym terminie wskazanym w ust. 1 do siedziby Zamawiającego, tj. Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4 w 1 komplecie egzemplarzy w wersji papierowej oraz elektronicznej do sprawdzenia, a następnie po sprawdzeniu pozostałe egzemplarze.

5.  Dokumentacja  realizowana w ramach niniejszej umowy będzie wykonana w ilościach:
1) 3 egz. sprawozdań z badań geotechnicznych w formie papierowej, 
2) 5 egz. projektu budowlanego w formie papierowej, 
3) 3 egz. przedmiarów robót w formie papierowej,
4) 3 egz.  kosztorysów inwestorskich w formie papierowej,
5) 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w formie papierowej,
6) 3 egz. projektu docelowej organizacji ruchu w formie papierowej, uzgodnień oraz  potwierdzenie złożenia kompletnego wniosku o jego zatwierdzenie,  
7) 2 egz. niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia procedury dotyczącej decyzji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz  potwierdzenie złożenia wniosku do gminy w celu wszczęcia procedury dotyczącej decyzji w sprawie: oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia,
8) 1 komplet wszelkich pozostałych uzgodnień, opinii i zgód o których mowa w §1 ust. 4 pkt 10 umowy  w formie papierowej,
9) 2 płyta CD lub DVD kompletu dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 5 umowy w formie elektronicznej w plikach PDF, oraz dodatkowo ujętego w §1 ust. 5 pkt 5 i 6 umowy w formie elektronicznej w plikach do edycji, natomiast dokumentacja projektowa opisowa i rysunkowa także w formie edytowalnej (doc, dwg).
6. Zamawiający do 7 dni od daty otrzymania przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy, dokona jego weryfikacji i spisuje przy udziale upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy:

1)
protokół odbioru w przypadku braku uwag do przedmiotu umowy, 

2)
protokół sprawdzenia części dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia wad                                w przekazanej dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, 

3)
protokół odmowy odbioru w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób uniemożliwiający realizację inwestycji na podstawie przekazanego opracowania. 

7.
Podstawę do wystawienia faktur obejmujących wynagrodzenie umowne za zdaną Zamawiającemu dokumentację będą protokoły, o których mowa ust. 6 pkt 1 lub ust. 6 pkt 2 umowy wraz z  Protokołem z usunięcia stwierdzonych wad, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 umowy.
§ 3
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadomienia na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

2. Zamawiający na czas wykonania przedmiotu umowy udzieli Wykonawcy niezbędnych: pełnomocnictw oraz upoważnień do wykonania przedmiotu umowy, w terminie do 5 dni od daty złożenia zgłoszenia Wykonawcy w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
3.
Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie: z zapisami niniejszej umowy, z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
4.
Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym oraz do działania na rzecz Zamawiającego w całym okresie realizacji umowy. W tym zakresie m.in. będzie prowadzona bieżąca korespondencja między stronami oraz w miarę potrzeb odbywać się będą spotkania robocze dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 
5.
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się również bez zbędnej zwłoki do udzielania odpowiedzi, wyjaśnień, ewentualnej modyfikacji opracowanej dokumentacji w okresie trwania postępowań przetargowych na realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji do momentu wyłonienia wykonawców robót budowlanych.

6.
Do przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenie o jego kompletności pod względem celu któremu ma służyć i zgodności z obowiązującymi normami i przepisami

§ 4
1.
Z chwilą przekazania przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy oraz jego egzemplarzy na następujących polach eksploatacji:

1)
utrwalania bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, 

2)
zwielokrotniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line,

3)
wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania  w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,

4)
rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej (w tym również w ramach utworów zbiorowych), w czasopismach, w publikacjach promocyjnych, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczenia Utworu,

5)
wypożyczania, najmu, użyczania, dzierżawy lub wymiany nośników, na których przedmiot umowy utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do niniejszego ustępu pkt 1 i 2, przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępniania, w szczególności określonej w pkt 3 i 4 niniejszego ustępu,

6)
nadawania za pomocą wizji (przewodowej albo bezprzewodowej) przez stację naziemną, jak i za pośrednictwem satelity,

7)
odtwarzania i wystawiania,

8)
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

9)
zezwalania na zasadzie wyłączności na wykonywanie zależnych praw autorskich lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w niniejszym ustępie,

10)
modyfikowanie całości przedmiotu umowy, poszczególnych dokumentacji, fotografii oraz ich pojedynczych fragmentów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek (w tym aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich) zmian, adaptacji, łączenie oraz jego fragmentów z innymi dziełami.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono oryginał utworów.

3. Wykonawca zobowiązuje się do nie wykonywania autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy oraz umocowuje Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy. 
§ 5
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy oraz przeniesienie praw, o których mowa               w § 4 ust. 1 i 2 umowy na polach eksploatacji tam wskazanych, strony ustalają łącznie na kwotę: ……………… zł brutto (słownie: ……………………………….. 00 /100) – tj. wraz  z podatkiem VAT.
2. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu i protokolarnym odebraniu, o którym mowa          w § 2 ust. 6 niniejszej umowy przez Zamawiającego przedmiotu umowy.
3.
Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur przelewem na konto podane na fakturze w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

4.
Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeżeli w terminie dokona on należnej Wykonawcy wypłaty środków.
5.
Wystawca faktury oświadcza, że rachunek bankowy na który zostanie dokonana płatność posiada konto pomocnicze VAT w celu dokonania zapłaty poprzez mechanizm podzielonej płatności oraz konto bankowe zostało zgłoszone na Białą listę podatników.
6. W celu poprawnego wystawienia i dostarczenia f-ry do właściwego odbiorcy poprzez Krajowy System e – Faktur, należy dodać podmiot inny niż nabywca główny, wskazać rolę „odbiorca” oraz podać indywidualny identyfikator wewnętrzny o numerze 6391982788-00018 oraz nazwę odbiorcy wraz z adresem.
7. Dane do wystawienia faktury VAT:

Nabywca:
Powiat Raciborski




Plac Stefana Okrzei 4




47-400 Racibórz




NIP: 6391982788

Odbiorca: 
Starostwo Powiatowe w Raciborzu




Plac Stefana Okrzei 4




47-400 Racibórz.
§ 6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie realizuje prac bez uzasadnionych przyczyn przez okres dłuższy niż 14 dni  oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2) w przypadku nie przekazania Zamawiającemu 1 egzemplarza kompletnych planów zagospodarowania terenu wraz z legendą w branży drogowej w terminie do 15.10.2024r.,
3) w przypadku nie złożenia wniosku do gminy w celu wszczęcia procedury dotyczącej decyzji w sprawie: oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w terminie do 15.11.2024r.,
4) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe lub                       w sposób sprzeczny z umową,

5)
w przypadku nie usunięcia wad z protokołu, o którym mowa § 2 ust. 6 pkt 2 umowy,

6)
w przypadku podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 3 umowy.
2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

3.
Odstąpienie od umowy, może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o zaistnieniu jednej z przesłanek określonych w ust. 1 i winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i winno zawierać uzasadnienie.

4.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z powodu wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonane prace, do dnia odstąpienia. 

5.
W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w §  8 ust. 1. 
§ 7
1.
Wykonawca  jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość                 i użyteczność przedmiotu umowy, także ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach                 i przepisach techniczno-budowlanych oraz rozwiązania niezgodne od podanych w niniejszej umowie.

2. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy opisany w § 1 umowy  przysługuje prawo:
1)
żądania bezpłatnego usunięcia wad w oparciu o protokół sprawdzenia dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym Wykonawcy (lecz nie dłuższym niż 10 dni od daty podpisania protokołu sprawdzenia dokumentacji projektowej) bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, które obciążą Wykonawcę. W tym przypadku terminem odbioru przedmiotu umowy będzie termin spisania Protokołu odbioru z usunięcia wad przedmiotu umowy,
2)
odstąpienia od umowy, w oparciu o Protokół odmowy odbioru, jeżeli stwierdzono wady uniemożliwiające realizację zadania na podstawie przekazanego opracowania,
3)
żądania bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, ujawnionych na każdym etapie wykorzystania przedmiotu umowy.

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają po upływie 3 lat od daty spisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag przez Zamawiającego.
§ 8
1.
Strony zastrzegają kary umowne za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w następujących przypadkach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,
b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,
c) za odstąpienie od umowy lub niewykonania umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

d) za nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
2)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub uniemożliwienie realizacji umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia umownego. 

4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 9
Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe                  w Raciborzu w ramach przedmiotu umowy, jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl .

W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatraciborski.pl .

Prosimy o zapoznanie się z  informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznych: https://bip.powiatraciborski.pl .

§ 10
1.
W sprawach technicznych i merytorycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy upoważnionymi osobami, z którymi należy się kontaktować po stronie Zamawiającego są: 
 a) ………………………………………………….. 
b) …………………………………………………. 
c) ………………………………………………….
Osoby te w składzie co najmniej 2 osobowym będą podpisywały ze strony Zamawiającego protokoły, o których mowa w § 2 ust. 6  oraz w  § 7 ust. 2 pkt 1 umowy.
2.
Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.
W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) zachowania poufności informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. Obowiązek zachowania poufności informacji obowiązuje niezależnie od ich nośnika i bez względu na sposób przekazania,
2) wykorzystywania przekazanych informacji, o których mowa w pkt 1 tylko w zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy,

3) niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są konieczne do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

4) dochowania najwyższej staranności przy realizacji postanowień umowy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą bezpośrednią lub pośrednią szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę wyżej wymienionych postanowień,

5) podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających informacje dotyczące Zamawiającego przed ich utratą lub ujawnienie na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Zamawiającego,

6) zachowania poufności informacji także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Strony wspólnie ustalają, że składane przez stronę oświadczenie woli w związku z wykonaniem niniejszej umowy drugiej stronie są skuteczne z momentem ich doręczenia na adres siedziby stron wskazanych w preambule umowy, z tym zastrzeżeniem, że doręczenie jest skuteczne najpóźniej 7 dnia od dnia, w którym podjęto próbę doręczenia korespondencji przesyłka poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego.

7. Niniejszą umowę wraz załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla Zamawiającego i 1 (jednym) dla Wykonawcy.

Zamawiający:
                                                                            Wykonawca:
str. 8

