Uchwała  Nr XVII/223/2004

Rady  Powiatu Raciborskiego

z dnia 27 lutego 2004r.

            w sprawie zmiany terminu zakończenia  zadania „Szpital  Miejski w Raciborzu”

Na podstawie art. 12  pkt. 11 w związku z pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.  Dz. U.  z 2001 r ,Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),

Uchwały Nr V/70/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia  Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu ;

-   po przedłożeniu  harmonogramu  realizacyjnego z  terminem zakończenia w roku 2006

                                          RADA  POWIATU  RACIBORSKIEGO 

                                                         uchwala ,co następuje  :

                                                                       §  1

1. Zapis w § 1 pkt.3  Uchwały Nr XII/166/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30  

      września 2003 r w sprawie zatwierdzenia programu funkcjonalno-użytkowego Szpitala 

      Miejskiego  w Raciborzu  wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów  otrzymuje 

      brzmienie :

      Termin zakończenia inwestycji do dnia  31 grudnia 2006 roku 

                                                                       §  2

                            Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

                                                                       §  3

                                   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                       U Z A S A D N I E N I E

Uchwałą Nr XII/166/2003  z dnia 30 września 2003 r Rada Powiatu Raciborskiego zatwierdziła : 

1. Program funkcjonalno-użytkowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu z  liczbą łóżek   

    szpitalnych 363  w Zespole Głównym Szpitala  i  25  w Pawilonie Zakaźnym  

2.  Zbiorcze Zestawienie Kosztów dla Szpitala Miejskiego w Raciborzu zaktualizowane

     w poziomie cen 2003 r. na kwotę :  

      -           206 985,8 tyś zł. dla Szpitala Miejskiego  bez Pawilonu Zakaźnego ,

      - oraz       6 416,7 tyś zł. dla Pawilonu Zakaźnego , oraz

3.   Termin zakończenia inwestycji do 31 grudnia 2005 roku .

W związku z brakiem zabezpieczenia środków z budżetu Państwa na zakończenie inwestycji „Szpital Miejski w Raciborzu”  do końca 2005 r oraz planowanym 3 letnim terminem  Kontraktu  Wojewódzkiego zmienia się termin zakończenia na dzień 31 grudnia 2006 roku.

